ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

“Mcal. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

BOLIVIA

MANUAL DE USUARIO

MODELO MULTIAGENTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

CASO: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - DNTIC DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

EST. NATALIA ANDREA LOZANO MOSTAJO

LA PAZ, 2026

MANUAL DE USUARIO

Control y Trazabilidad del Desarrollo de Software

Herramienta multiagente

Guía para el Encargado del proyecto y para el Equipo de Desarrollo

Versión 1.0 · Octubre de 2026

Control del documento

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Documento | Manual de Usuario de TraceDev |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | Octubre de 2026 |
| Dirigido a | Encargado del proyecto (Parte B) y Equipo de desarrollo (Parte C) |
| Base de elaboración | Funcionamiento de TraceDev según el código y las plantillas de Issues vigentes a la fecha. Los nombres de menús de GitLab pueden variar según la versión instalada. |

Contenido

Cómo usar este manual	5

Convenciones del manual	5

Parte A — Conocer TraceDev y requisitos previos	6

A1. ¿Qué es TraceDev?	6

A2. Requisitos para usar TraceDev	8

A3. Cómo obtener los datos de GitLab que pide TraceDev	9

A4. Preparar el proyecto en GitLab	14

Parte B — Guía del Encargado del proyecto	17

B1. Ingreso y cierre de sesión	17

B2. Recorrido por la pantalla	18

B3. Configuración del proyecto	20

B4. Navegar por las etapas y las fases	24

B5. Etapa 1 — Requerimientos	26

B6. Etapa 2 — Diseño	36

B7. Etapa 3 — Codificación	45

B8. Etapa 4 — Pruebas	56

B9. Panel del proyecto	61

B10. Cómo interpretar estados, índices y métricas	64

B11. Documentos y matrices que genera TraceDev	66

B12. Administración y datos guardados	66

B13. Rutina de trabajo recomendada	67

B14. Solución de problemas	68

Parte C — Guía del Equipo de Desarrollo	69

C1. Qué hace el equipo y qué no	69

C2. Lo básico de GitLab que necesita	70

C3. Reglas generales para redactar Issues	72

C4. Cómo registrar cada tipo de Issue	73

C5. Qué verá en GitLab cuando se ejecute el análisis	81

C6. Qué hacer según el resultado	85

C7. Cómo consultar las matrices y encontrar los códigos	86

C8. Buenas prácticas y errores frecuentes	87

C9. Preguntas frecuentes del equipo	88

Anexos	90

Anexo A — Glosario	90

Anexo B — Estructura mínima de las plantillas de Issues	90

Anexo C — Cómo reprocesar Issues (ciclo de corrección)	94

Anexo D — Lista de capturas de pantalla a insertar	95

# Cómo usar este manual

Este manual explica cómo usar TraceDev, la herramienta multiagente de control y trazabilidad del desarrollo de software. Está organizado en tres partes y varios anexos para que cada persona lea solo lo que necesita.

| Si usted es… | Lea… | Qué encontrará |
| --- | --- | --- |
| Encargado del proyecto (quien opera TraceDev: configura, ejecuta los análisis y revisa los resultados) | Parte A y Parte B | Requisitos, cómo obtener los datos de GitLab, configuración del proyecto y guía paso a paso de las cuatro etapas, del Panel del proyecto y de los documentos. |
| Miembro del equipo de desarrollo (quien registra y corrige los Issues en GitLab) | Parte A (capítulos A1 a A3) y Parte C | Cómo redactar cada tipo de Issue, qué verá en GitLab cuando el encargado ejecute un análisis y qué hacer con cada resultado. |
| Administrador / apoyo técnico | Parte A y Anexo A | Requisitos, datos que se solicitan en la configuración y glosario. |

## Convenciones del manual

| Elemento | Significado |
| --- | --- |
| Texto en negrita | Nombre exacto de un botón, pestaña, campo o mensaje que aparece en pantalla. |
| Texto con este formato | Texto que usted debe escribir tal cual, un nombre de archivo o un código (por ejemplo HU-001). |
| Recuadro azul Nota | Información complementaria. |
| Recuadro verde Consejo | Recomendación para trabajar mejor. |
| Recuadro naranja Importante | Aviso que evita errores o pérdida de información. |
| Recuadro amarillo con borde punteado | Espacio reservado para una captura de pantalla (Figura N). Dice qué debe capturarse. La lista completa está en el Anexo D. |
| ☐ | Casilla de una lista de verificación. |

Nota: los nombres de menús y botones de GitLab pueden variar levemente según la versión instalada en su institución. Los pasos de este manual describen las versiones actuales; si algún nombre no coincide, busque el equivalente más cercano.

# Parte A — Conocer TraceDev y requisitos previos

## A1. ¿Qué es TraceDev?

TraceDev es una aplicación web que apoya el control, el seguimiento y la trazabilidad del desarrollo de software a lo largo de cuatro etapas: Requerimientos, Diseño, Codificación y Pruebas.

La herramienta se apoya en GitLab, donde el equipo de desarrollo registra su trabajo en forma de Issues (tareas). TraceDev lee esos Issues, los analiza con agentes de inteligencia artificial y herramientas automáticas de análisis, y devuelve:

Una evaluación orientativa de cada Issue: índices de calidad y de seguridad, correcciones necesarias, precisiones y oportunidades de mejora.

Retroalimentación escrita en GitLab: un comentario y el cambio de la etiqueta de revisión del Issue.

Una matriz de trazabilidad que se publica en GitLab y crece etapa tras etapa.

Documentos descargables: reportes en PDF, documentos formales en Word y matrices en Excel o CSV.

Un Panel del proyecto con el avance y los indicadores.

Importante: TraceDev apoya la decisión, no la reemplaza. Todos los resultados son una evaluación asistida: la aceptación final de cada Issue corresponde al responsable del proyecto y requiere revisión humana.

### A1.1 Quién hace qué

|  | Encargado del proyecto | Equipo de desarrollo |
| --- | --- | --- |
| Herramienta que usa | TraceDev (en el navegador) y GitLab para consultar | Solo GitLab |
| Necesita cuenta de Microsoft 365 institucional | Sí | No (solo si también usará TraceDev) |
| Necesita cuenta de GitLab | Sí, con token de acceso | Sí, con permiso para crear y editar Issues |
| Qué hace | Configura el proyecto, revisa las entradas, ejecuta los análisis, interpreta los resultados, descarga documentos | Registra los Issues con las plantillas, corrige los que Requieren modificación, consulta los comentarios de retroalimentación |
| Capítulos del manual | Parte B | Parte C |

### A1.2 La cadena de trazabilidad

Cada etapa recibe como entrada lo que dejó la etapa anterior y le agrega su parte:

Historia de Usuario (HU)  →  Requerimientos (RF / RNF)  →  Diseño (DIS / ED)  →  Codificación (COD)  →  Pruebas (PRU)

Esto permite saber, para cada requerimiento, qué diseño lo cubre, qué código lo implementa y qué pruebas lo verifican.

Figura 1. Diagrama del flujo de TraceDev

### A1.3 Los códigos que verá en todo el manual

| Código | Significa | Dónde se usa |
| --- | --- | --- |
| HU-001 | Historia de Usuario | Etapa 1 — Requerimientos |
| RF-001 / RNF-001 | Requerimiento Funcional / No Funcional (los genera TraceDev a partir de las HU) | Matriz TRZ-001; se citan en los Issues de Diseño |
| DIS-001 | Issue de Diseño | Etapa 2 — Diseño |
| ED-01 | Elemento de Diseño (componente, servicio, interfaz, base de datos) definido dentro de un DIS | Se citan en los Issues de Codificación |
| COD-001 | Issue de Codificación | Etapa 3 — Codificación; se citan en los Issues de Pruebas |
| PRU-001 | Issue de Pruebas | Etapa 4 — Pruebas |
| TRZ-001 … TRZ-004 | Issues especiales donde TraceDev publica la Matriz de Trazabilidad de cada etapa | GitLab (los crea y actualiza TraceDev) |

### A1.4 Las etiquetas de revisión

TraceDev usa tres etiquetas de GitLab para indicar el estado de cada Issue:

| Etiqueta | Color | Significado |
| --- | --- | --- |
| Pendiente | Amarillo | El Issue está listo para ser analizado. |
| Revisada | Azul | El análisis lo consideró satisfactorio. En TraceDev se sigue mostrando, pero solo como referencia: ya no se envía a nuevos análisis. |
| Requiere modificación | Rojo | El análisis encontró algo que corregir (o el Issue no pudo analizarse). Sigue elegible para un nuevo análisis. |

## A2. Requisitos para usar TraceDev

### A2.1 Requisitos del usuario

| Requisito | Detalle | Quién lo necesita |
| --- | --- | --- |
| Conexión a internet estable | Necesaria para abrir TraceDev, iniciar sesión con Microsoft, conectarse a GitLab y permitir que la herramienta use los servicios de inteligencia artificial. Si el GitLab de su institución es de red interna, necesita además estar en la red institucional o conectado por VPN. | Todos |
| Cuenta de Microsoft 365 institucional | La cuenta que su institución le asignó (por ejemplo nombre@institucion.edu.bo). Solo se aceptan cuentas del directorio de la organización: una cuenta personal (Outlook, Hotmail, Gmail) o de otra organización no podrá ingresar. | Encargado |
| Cuenta de GitLab | Con acceso al proyecto del equipo y rol Developer o superior (se recomienda Maintainer para quien configure la herramienta). | Todos |
| Token de acceso personal de GitLab | Es una "llave" que permite a TraceDev leer y escribir en GitLab en nombre de una cuenta. Se explica cómo crearlo en el capítulo A3. | Encargado |
| URL de TraceDev | La dirección web donde la herramienta está instalada (por ejemplo http://servidor:8501). Se la entrega el administrador. | Encargado |
| Navegador actualizado | Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox en su versión reciente, con las cookies habilitadas. | Todos |
| Pantalla | Se recomienda un ancho mínimo de 1366 píxeles (laptop o monitor). En pantallas muy pequeñas algunos elementos se ocultan. | Encargado |

### A2.2 Requisitos del proyecto en GitLab

Antes de usar TraceDev el proyecto debe tener:

☐ Un proyecto de GitLab donde el equipo registra sus Issues.

☐ Los cuatro milestones (hitos) con estos nombres exactos: Recepción de Requerimientos, Diseño, Codificación y Pruebas. TraceDev los crea automáticamente si no existen al probar la conexión.

☐ Las tres etiquetas de revisión con estos nombres exactos: Pendiente, Revisada y Requiere modificación. TraceDev crea las que falten la primera vez que actualiza un Issue, pero la etiqueta Pendiente debe existir antes para poder asignarla a los primeros Issues (ver A4).

☐ El código fuente del proyecto en el repositorio de GitLab, en la rama predeterminada (solo necesario para la etapa de Codificación).

☐ Los Issues redactados con las plantillas de cada etapa (ver Parte C).

### A2.3 Requisitos de instalación (a cargo del administrador)

Esta sección es solo informativa para el encargado: la instalación y el mantenimiento de TraceDev corresponden a la persona de soporte técnico. Para que la herramienta funcione, el administrador debe haber dejado listo:

La aplicación TraceDev en ejecución y accesible desde la red.

El registro de la aplicación en Microsoft Entra ID (es lo que permite el inicio de sesión institucional).

Las claves de los servicios de inteligencia artificial.

Las herramientas de análisis de código: Radon, Semgrep, pip-audit, ESLint/npm y Gitleaks.

Nota: si al abrir TraceDev no aparece la pantalla de inicio de sesión, o el inicio de sesión falla con un error de configuración, comuníquese con el área de Tecnologías de la Información. No es un problema de su cuenta.

### A2.4 Lista de verificación antes de empezar

Encargado

☐ Tengo conexión a internet (y VPN si corresponde).

☐ Tengo la URL de TraceDev.

☐ Puedo iniciar sesión en Microsoft con mi cuenta institucional.

☐ Tengo cuenta de GitLab con acceso al proyecto (rol Developer o superior).

☐ Conozco la URL del servidor de GitLab y el ID o ruta del proyecto.

☐ Creé mi token de acceso y lo tengo guardado en un lugar seguro.

☐ Las etiquetas Pendiente, Revisada y Requiere modificación existen en el proyecto.

Equipo de desarrollo

☐ Tengo cuenta de GitLab con permiso para crear y editar Issues del proyecto.

☐ Conozco las plantillas de Issues (Parte C y Anexo B).

☐ Sé a qué milestone corresponde cada tipo de Issue.

## A3. Cómo obtener los datos de GitLab que pide TraceDev

Al configurar el proyecto, TraceDev solicita tres datos de GitLab: la URL del servidor, el proyecto (ID numérico o ruta) y el token de acceso. Este capítulo explica cómo obtener cada uno.

### A3.1 URL del servidor GitLab

Es la dirección base de GitLab, sin el nombre del proyecto ni rutas adicionales.

1.  Abra GitLab en su navegador e ingrese a su proyecto.

2.  Observe la barra de direcciones. La URL del servidor es la parte inicial: el protocolo (https://) y el dominio.

| Si la dirección completa es… | La URL del servidor es… |
| --- | --- |
| https://gitlab.com/mi-grupo/mi-proyecto | https://gitlab.com |
| https://gitlab.institucion.edu.bo/desarrollo/citas-medicas | https://gitlab.institucion.edu.bo |

Importante: escriba la URL sin una barra final y sin la ruta del proyecto. Si no la conoce, pregúntela al administrador de GitLab de su institución.

Figura 2. Barra de direcciones de GitLab

### A3.2 Proyecto GitLab: ID numérico o ruta

TraceDev acepta cualquiera de los dos formatos. Se recomienda el ID numérico porque no cambia aunque el proyecto se renombre o se mueva de grupo.

Opción 1 — ID numérico (recomendado)

1.  Ingrese al proyecto en GitLab.

2.  En la página principal del proyecto, junto a los botones Star y Fork, haga clic en el menú ⋮ (Más acciones) (tres puntos verticales).

3.  La primera opción del menú dice Copy project ID: 12345 (el número es el ID de su proyecto). Puede hacer clic para copiarlo. Como alternativa, el ID también se muestra en Settings → General.

Opción 2 — Ruta del proyecto

Es la parte de la dirección que sigue al servidor, con el formato grupo/proyecto (o grupo/subgrupo/proyecto). Ejemplo: en https://gitlab.com/mi-grupo/mi-proyecto, la ruta es mi-grupo/mi-proyecto.

Figura 3. ID del proyecto en GitLab

### A3.3 Token de acceso personal (Personal Access Token)

El token es una clave que identifica a su cuenta ante GitLab. Gracias a él, TraceDev puede leer los Issues, escribir comentarios, cambiar etiquetas, crear los Issues de matriz y leer el código del repositorio.

Importante: si usa un token personal, las acciones que TraceDev realice en GitLab (comentarios, cambios de etiqueta, creación de matrices) aparecerán publicadas a nombre de la cuenta dueña del token. Si lo desea, solicite al administrador de GitLab una cuenta dedicada (por ejemplo, «TraceDev») con rol Developer o superior y genere el token con esa cuenta, o use un token de proyecto (ver más abajo). Así el equipo distingue fácilmente lo publicado por la herramienta.

Pasos para crear el token

1.  Inicie sesión en GitLab con la cuenta que usará la herramienta.

2.  Haga clic en su foto o avatar (esquina superior derecha) y elija Edit profile (Editar perfil).

3.  En el menú lateral izquierdo (User settings), abra Access y elija Personal access tokens (Tokens de acceso personal).

4.  Haga clic en el botón Generate token (arriba a la derecha de la tabla) y elija Legacy token (token clásico, de alcance amplio). La otra opción, «Fine-grained token», limita permisos por grupo o proyecto; TraceDev se ha probado con el token clásico con permiso `api`.

5.  Complete el formulario:

| Campo | Qué escribir |
| --- | --- |
| Token name | Un nombre reconocible, por ejemplo TraceDev. (El campo Description es opcional.) |
| Expiration date | La fecha de vencimiento. Elija una fecha acorde con la duración del proyecto; GitLab limita el plazo máximo (normalmente hasta 1 año). Anótela para renovar el token a tiempo. |
| Select scopes (permisos) | Marque api. Este permiso es necesario porque TraceDev debe leer y también escribir (comentarios, etiquetas, milestones y matrices) y además cubre la lectura del repositorio. No necesita marcar ningún otro. |

6.  Al final del formulario, haga clic en Generate token (Generar token).

7.  GitLab muestra el token una sola vez (un texto largo que suele comenzar con glpat-). Haga clic en el ícono de copiar y guárdelo de inmediato en un lugar seguro (por ejemplo, un gestor de contraseñas).

Alternativa: token de proyecto (recomendada si su GitLab la ofrece). En lugar de un token personal puede crear un token de acceso del proyecto: en el proyecto, abra Settings → Access tokens, cree un token llamado TraceDev con rol Maintainer y el permiso api. GitLab crea para ese token un usuario automático («bot» del proyecto), de modo que los comentarios y cambios de etiqueta aparecen a nombre de TraceDev y no de una persona. Este es el caso del proyecto de ejemplo de este manual (ver las figuras de la Parte C). El resto del procedimiento (copiar el token una sola vez y guardarlo) es igual.

Figura 4. Menú de tokens de acceso

Figura 5. Formulario para crear el token

Figura 6. Token recién creado

Importante: si cierra la página sin copiar el token, no podrá volver a verlo; deberá crear uno nuevo. Nunca comparta el token por correo, chat o documentos: quien lo tenga puede actuar en GitLab con los permisos de su cuenta.

Buenas prácticas con el token

Cree un token exclusivo para TraceDev (no reutilice el de otras herramientas).

Anote su fecha de vencimiento. Cuando venza, TraceDev no podrá conectarse: cree un token nuevo y actualícelo en la Configuración del proyecto (capítulo B3).

Si sospecha que el token se filtró, revóquelo en la misma pantalla de Access tokens (botón Revoke) y cree otro.

Para que la cuenta pueda crear milestones, etiquetas, comentarios e Issues, necesita rol Developer o superior en el proyecto. Si TraceDev informa errores de permisos, pida al administrador del proyecto que revise su rol.

### A3.4 Resumen de los datos que necesitará

| Dato | Dónde se obtiene | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| URL del servidor GitLab | Barra de direcciones (parte inicial) | https://gitlab.institucion.edu.bo |
| Proyecto GitLab | ID del proyecto (Project overview) o ruta grupo/proyecto | 1234 o desarrollo/citas-medicas |
| Token de acceso | Perfil → User settings → Access → Personal access tokens → Generate token → Legacy token (permiso api) | glpat-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Nombre del proyecto | Lo define usted (aparecerá en menús y documentos) | Sistema de Gestión de Citas Médicas |

## A4. Preparar el proyecto en GitLab

Esta preparación se hace una sola vez, normalmente por el encargado o por quien administre el proyecto en GitLab.

### A4.1 Crear las etiquetas de revisión

1.  En el proyecto de GitLab, abra el menú lateral Manage → Labels (o Issues → Labels, según la versión).

2.  Haga clic en New label (Nueva etiqueta) y cree las tres siguientes, escribiendo el nombre exactamente igual, con mayúscula inicial y tilde donde corresponda:

| Nombre exacto | Color sugerido |
| --- | --- |
| Pendiente | #F2C300 (amarillo) |
| Revisada | #1F75CB (azul) |
| Requiere modificación | #D9534F (rojo) |

Figura 7. Etiquetas del proyecto

Nota: TraceDev también crea estas etiquetas automáticamente la primera vez que actualiza un Issue. Aun así, conviene crearlas antes: TraceDev muestra todos los Issues abiertos de cada milestone, pero solo analiza los que tienen la etiqueta Pendiente o Requiere modificación; el resto se muestra como «Solo referencia». Por eso la etiqueta Pendiente debe existir antes de que el equipo registre sus primeros Issues.

### A4.2 Verificar los milestones

Los milestones son los cuatro grupos de trabajo de TraceDev. No es necesario crearlos a mano: al presionar Probar conexión en la configuración (capítulo B3), TraceDev reutiliza los que existan y crea los que falten. Si prefiere crearlos usted mismo:

1.  Menú lateral Plan → Milestones (o Issues → Milestones).

2.  New milestone, y escriba el nombre exacto:

| Etapa | Nombre exacto del milestone |
| --- | --- |
| 1 | Recepción de Requerimientos |
| 2 | Diseño |
| 3 | Codificación |
| 4 | Pruebas |

Figura 8. Milestones del proyecto

### A4.3 (Opcional) Dejar las plantillas disponibles en GitLab

GitLab permite ofrecer plantillas al crear un Issue. Si el administrador del proyecto lo desea, puede guardar los cuatro archivos de plantilla (HU, DIS, COD y PRU) en la carpeta .gitlab/issue_templates/ del repositorio, en la rama predeterminada. Así, al crear un Issue, el equipo elegirá la plantilla desde la lista desplegable Choose a template (en el proyecto de ejemplo aparecen Historia de Usuario, Diseno, Codificacion y Pruebas). Los archivos de plantilla oficiales se entregan junto con TraceDev (carpeta docs/, archivos plantilla_issue_*.md) y su estructura mínima está en el Anexo B de este manual.

### A4.4 Dar acceso al equipo

Verifique en Manage → Members que cada integrante del equipo tenga rol Developer o superior, para que pueda crear Issues, editarlos, comentar y cambiar etiquetas.

# Parte B — Guía del Encargado del proyecto

Esta parte está dirigida a la persona que opera TraceDev. Se recorre en el orden en que se usa la herramienta: ingreso, configuración, las cuatro etapas, el Panel del proyecto y la administración.

## B1. Ingreso y cierre de sesión

### B1.1 Iniciar sesión

1.  Abra su navegador y escriba la URL de TraceDev que le entregó el administrador.

2.  Aparece la pantalla de acceso con el logo de la institución y el de TraceDev, el título Bienvenido y el mensaje «Inicia sesión con tu cuenta institucional de Microsoft 365 para continuar.»

3.  Haga clic en el botón azul Iniciar sesión con Microsoft 365.

4.  En la ventana de Microsoft, escriba su correo institucional, su contraseña y, si su institución lo exige, el código de verificación en dos pasos.

5.  Al terminar, volverá a TraceDev:

Si todavía no hay proyecto configurado, verá la pantalla Configuración del proyecto (capítulo B3).

Si el proyecto ya está configurado, verá la pantalla Evaluación por etapas.

Figura 9. Pantalla de inicio de sesión

Figura 10. Inicio de sesión de Microsoft

Consejo: si su navegador ya tiene abierta otra cuenta de Microsoft (personal o de otra organización) y el ingreso falla, abra una ventana privada o de incógnito e intente de nuevo con su cuenta institucional.

### B1.2 Si no puede ingresar

| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| Microsoft indica que la cuenta no existe en el directorio o que no tiene permiso | Verifique que está usando su cuenta institucional, no una personal. Si es la correcta, solicite acceso al área de TI. |
| No aparece la pantalla de acceso o aparece un error de configuración | Es un problema de instalación: avise al administrador. |
| El navegador se queda cargando o muestra un error de conexión | Verifique su conexión a internet o VPN y recargue la página. |
| La pantalla de acceso muestra un mensaje de ayuda | Siga la indicación: «Si tienes problemas para iniciar sesión, contacta con el área de Tecnologías de la Información de la EMI.» |

### B1.3 Cerrar sesión

En el menú lateral, al final, dentro del grupo Sesión, haga clic en Cerrar sesión. Se recomienda cerrar la sesión cuando use un equipo compartido.

## B2. Recorrido por la pantalla

Después de iniciar sesión, la pantalla tiene tres zonas.

Figura 11. Pantalla principal con sus tres zonas

### B2.1 Cabecera

En la parte superior se muestran el logo de la institución y el logo de TraceDev con la leyenda Herramienta multiagente. A la derecha aparece una insignia de sesión con la inicial de su nombre, su nombre (o correo) y el rol Encargado de DNTIC. Ese rol es un texto fijo de la pantalla. En pantallas muy pequeñas la insignia se oculta.

### B2.2 Menú lateral (franja azul a la izquierda)

| Grupo | Elemento | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Proyecto activo | Tarjeta informativa | Muestra el nombre del proyecto, el estado de GitLab (● Conectado o Pendiente) y el Contexto vX.Y (versión de la configuración). |
| Gestión del proyecto | Panel del proyecto | Abre el panel de seguimiento de solo lectura (capítulo B9). |
|  | Configuración del proyecto | Abre el formulario de datos del proyecto y de GitLab (capítulo B3). |
|  | Evaluación por etapas | Abre la pantalla con el selector de etapas. |
|  | Requerimientos, Diseño, Codificación, Pruebas | Acceso directo a cada etapa. La etapa en uso aparece resaltada. |
| Administración | Limpiar Base de Seguimiento (Caché e Historial) | Borra los datos locales de seguimiento (capítulo B12). No pide confirmación. |
| Sesión | Cerrar sesión | Termina la sesión. |

Nota: mientras no exista un proyecto configurado, solo están habilitados Configuración del proyecto, Limpiar Base de Seguimiento y Cerrar sesión. Los demás botones aparecen deshabilitados (en gris).

### B2.3 Área central

Cambia según lo que elija en el menú: la configuración, el Panel del proyecto o una etapa. Cuando está dentro de una etapa verá, de arriba abajo:

1.  El título Evaluación por etapas con los cuatro botones circulares de las etapas.

2.  La tarjeta Etapa activa, con el nombre de la etapa y el milestone asociado.

3.  El título Fases de la etapa, con los botones de cada fase y el contenido de la fase abierta.

## B3. Configuración del proyecto

La configuración conecta TraceDev con su proyecto de GitLab. Se hace una sola vez y se vuelve a ella solo si cambian los datos (por ejemplo, cuando vence el token).

### B3.1 Cuándo aparece

Automáticamente, la primera vez que ingresa (no existe configuración guardada).

Cuando usted quiera, con el botón Configuración del proyecto del menú lateral.

Si abre la configuración y no quiere cambiar nada, simplemente elija otro botón del menú lateral: no se pierde ningún resultado.

### B3.2 Paso a paso

Antes de empezar, tenga a mano los datos del capítulo A3 (URL, proyecto y token).

1.  En la pantalla Configuración del proyecto, complete la sección Identificación:

Nombre del proyecto *: el nombre con el que se mostrará el proyecto en menús, reportes y documentos. Ejemplo: Sistema de Gestión de Citas Médicas.

2.  Complete la sección Integración con GitLab:

URL del servidor GitLab *: la dirección base de su GitLab (ver A3.1). Ejemplo: https://gitlab.institucion.edu.bo.

Proyecto GitLab *: el ID numérico o la ruta grupo/proyecto (ver A3.2).

Token de acceso *: pegue el token que copió (ver A3.3). Se muestra oculto con puntos por seguridad.

3.  Haga clic en Probar conexión. TraceDev se conecta a GitLab y verifica los cuatro milestones: reutiliza los que ya existen y crea los que falten.

4.  Si todo es correcto aparece el mensaje en verde: «Conexión verificada con <nombre del proyecto en GitLab>. Milestones verificados sin duplicados.» Además, en el panel Estado del proyecto las tarjetas GitLab y Milestones pasan a Conectado y Verificados.

5.  Haga clic en Guardar e iniciar proyecto. La herramienta se recarga y muestra la pantalla Evaluación por etapas, con el menú completo habilitado.

Figura 12. Formulario de configuración vacío

Figura 13. Formulario completado

Figura 14. Conexión verificada

Importante: si cambia cualquier dato del formulario después de probar la conexión, debe presionar Probar conexión otra vez antes de guardar. Si no, TraceDev responde: «Primero debes probar correctamente esta conexión con GitLab.»

### B3.3 Mensajes que puede ver

| Mensaje | Qué significa | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Completa la URL, el proyecto y el token de GitLab. | Dejó un campo vacío al probar la conexión. | Complete los tres datos y vuelva a probar. |
| No se pudo validar la conexión: … | La URL, el proyecto o el token son incorrectos, el token venció o no tiene permisos, o no hay conexión. | Revise cada dato (capítulo A3), compruebe que el token tenga el permiso api y que su cuenta tenga rol Developer o superior; vuelva a probar. |
| Completa todos los campos obligatorios. | Intentó guardar con algún campo vacío. | Complete los cuatro campos. |
| Primero debes probar correctamente esta conexión con GitLab. | No probó la conexión o cambió datos después de probar. | Presione Probar conexión. |

### B3.4 Modificar la configuración más adelante

Puede volver a Configuración del proyecto para renovar el token, corregir la URL o cambiar el nombre. Tenga en cuenta:

La versión de contexto (Contexto vX.Y en la tarjeta del menú) sube un número (v1.0 → v1.1 → …) únicamente cuando cambia alguno de los cuatro datos; si guarda sin cambios, se mantiene.

Al guardar, TraceDev reinicia los resultados guardados localmente de las cuatro etapas (lo que se ve en pantalla en cada etapa). No borra nada en GitLab: los Issues, comentarios, etiquetas y matrices TRZ permanecen intactos.

Importante: como guardar reinicia los resultados locales, si solo necesita renovar el token hágalo en un momento en que no necesite consultar los resultados anteriores en pantalla, o descargue antes los documentos que necesite.

## B4. Navegar por las etapas y las fases

### B4.1 Selector de etapas

En la pantalla Evaluación por etapas hay cuatro botones circulares numerados, uno por etapa. Puede entrar a cualquiera en cualquier momento, ya sea desde estos botones o desde el menú lateral; la etapa actual se resalta en ambos lugares.

| N.º | Etapa | Ícono |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimientos | ☷ |
| 2 | Diseño | ◇ |
| 3 | Codificación | </> |
| 4 | Pruebas | ✓ |

Importante: aunque puede entrar a cualquier etapa, cada una necesita el resultado de la anterior. Diseño necesita que Requerimientos se haya ejecutado; Codificación necesita Diseño; Pruebas necesita Codificación. Si no, la herramienta le avisará que la matriz de entrada no está disponible.

Figura 15. Selector de etapas

### B4.2 Fases de cada etapa

Dentro de cada etapa, el trabajo se divide en fases que se muestran con botones Ver / Ocultar:

| Etapa | Fases |
| --- | --- |
| Requerimientos, Diseño y Pruebas | A. Revisión de entradas → B. Ejecución del análisis → C. Resultados y artefactos |
| Codificación | A. Entrada de codificación → B. Información técnica del repositorio → C. Ejecución del análisis → D. Resultados y artefactos |

Cómo funcionan los botones:

Solo una fase se ve a la vez. Haga clic en Ver entradas, Ver análisis, Ver resultados (o Ver repositorio en Codificación) para abrir esa fase; el botón de la fase abierta cambia a Ocultar … y se muestra en azul lleno.

Al final de las fases de entradas, repositorio y análisis hay un botón Siguiente fase → (abajo a la derecha) que cierra la fase actual y abre la siguiente.

Al entrar a una etapa que ya tiene resultados, se abre directamente la fase de resultados. Si todavía no los tiene, se abre la fase de entradas.

Figura 16. Barra de fases

### B4.3 Selector de resultados y pestañas

En la fase de resultados se ve un Issue a la vez. Para cambiar de Issue use la barra de botones (uno por Issue). Cada botón lleva un círculo según el estado:

| Círculo | Estado |
| --- | --- |
| 🟢 | CONFORME |
| 🟡 | CONFORME CON MEJORAS |
| 🔴 | CORREGIR |
| ⚪ | Cualquier otro estado (APROBADO, REVISAR, ERROR, REVISIÓN HUMANA) |

La fase de resultados tiene tres pestañas: Resumen general, Detalle por … (historia, diseño, codificación o prueba) y Matriz y documentos. Dentro del detalle de cada Issue hay cuatro sub-pestañas: Resumen, Calidad, Seguridad y Formalización.

## B5. Etapa 1 — Requerimientos

Milestone asociado: Recepción de Requerimientos · Issues de entrada: Historias de Usuario (HU-XXX) · Resultado: requerimientos formalizados (RF/RNF), evaluación y matriz TRZ-001.

### B5.1 Antes de empezar

☐ El equipo registró las Historias de Usuario con la plantilla, en el milestone Recepción de Requerimientos.

☐ Cada HU está abierta y tiene la etiqueta Pendiente.

☐ Ya terminó la configuración del proyecto.

Importante: analice todas las historias del milestone en una misma ejecución. Cada ejecución reescribe por completo la matriz TRZ-001 con los requerimientos de las historias procesadas en ese momento y vuelve a numerar los códigos RF/RNF. Si analiza solo algunas historias, la matriz podría quedar incompleta o con códigos distintos a los publicados antes. Si debe reprocesar solo algunas, consulte antes el procedimiento acordado con su equipo.

### B5.2 Fase A — Revisión de entradas

1.  Haga clic en Requerimientos (menú lateral o botón circular 1) y abra Ver entradas.

2.  TraceDev consulta GitLab automáticamente y muestra:

Un aviso de alcance: «Se muestran todos los issues de entrada de esta etapa, con su etiqueta en GitLab. Solo se analizan los que tienen la etiqueta Pendiente o Requiere modificación; los demás (por ejemplo, Revisada) se muestran como referencia y no se envían al análisis.»

Una fila de etiquetas con los conteos: N issues encontrados, cuántos están en cada estado (Requiere modificación, Revisada, Pendiente), N se analizan y N solo referencia.

Una fila por HU con el número del Issue (#número), el título, su estado de revisión y una etiqueta que indica si Se analiza (verde) o si queda como Solo referencia (gris, fila atenuada).

3.  Si el equipo acaba de crear o corregir Issues y no los ve, presione Actualizar desde GitLab.

4.  Verifique que estén todas las historias esperadas. Si no hay ninguna, verá «No se encontraron issues abiertos en este milestone.» (ver B14).

5.  Presione Siguiente fase →.

Figura 17. Requerimientos — revisión de entradas

Nota: se muestran todos los Issues abiertos del milestone, pero solo se analizan los que tienen la etiqueta Pendiente o Requiere modificación. Una HU Revisada aparece como Solo referencia y no se envía al análisis; para analizarla otra vez, el equipo debe volver a marcarla como Pendiente.

### B5.3 Fase B — Ejecución del análisis

1.  En Ver análisis, presione Iniciar análisis (botón azul con ícono de reproducción). Está deshabilitado si no hay ninguna HU Pendiente o Requiere modificación; en ese caso verá el aviso «Ningún issue está Pendiente ni Requiere modificación, por lo que no hay nada que analizar.»

2.  TraceDev procesa las historias en lotes de hasta 5, uno tras otro, y le muestra el avance:

El encabezado Milestone Recepción de Requerimientos y el número de Issues.

El panel Progreso del Análisis (Por Agente / Lote) con el lote en curso (por ejemplo, «Procesando lote 1 de 2 (5 historias)…»).

Una línea por cada HU terminada, por ejemplo HU-001 ✔ Procesamiento completo · Evaluación: APROBADO.

Tres indicadores en vivo: Lotes Completados, Tiempo Total y Tiempo Promedio/Historia.

3.  Al terminar verá ¡Análisis completo! Todos los lotes procesados. y ¡Análisis del Sprint finalizado! Si hubo problemas verá Análisis incompleto (…) y El análisis del Sprint terminó con errores.

Figura 18. Requerimientos — análisis en curso

Figura 19. Requerimientos — análisis finalizado

Importante: el análisis puede tardar desde decenas de segundos hasta varios minutos por historia, porque depende de los servicios de inteligencia artificial. No cierre ni recargue la página mientras se ejecuta, y no presione otros botones. No hay un botón para cancelar.

Qué hace TraceDev mientras tanto (en términos simples)

| Paso | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 1 | Se revisa que cada HU tenga la información mínima. Las HU incompletas no se envían al modelo. |
| 2 | Un agente formaliza cada historia en requerimientos funcionales y no funcionales. |
| 3 | Otro agente mide la calidad de la historia (cobertura y adecuación funcional). |
| 4 | Otro agente mide la seguridad (cobertura de seguridad y clasificación de datos) y recomienda un nivel de aseguramiento (LoT). |
| 5 | Un agente evaluador redacta correcciones, precisiones y oportunidades de mejora. |
| 6 | El sistema calcula los índices y fija el veredicto con una regla fija (umbral del 80 %). |
| 7 | En GitLab: publica un comentario en cada HU, cambia su etiqueta y crea o actualiza el Issue TRZ-001. |

### B5.4 Fase C — Resultados y artefactos

Abra Ver resultados. Si todavía no hay resultados verá «Ejecuta el análisis para ver resultados.»

Pestaña Resumen general

Muestra los indicadores del lote:

| Indicador | Qué significa |
| --- | --- |
| Historias procesadas | HU analizadas con resultado. |
| Requieren corrección | HU con veredicto CORREGIR. |
| Con error | HU con error o con información insuficiente. |
| Calidad promedio / Seguridad promedio | Promedio de los índices de calidad y de seguridad. |
| Requerimientos propuestos | Total de requerimientos generados. |

Debajo aparece una línea con el milestone, la calidad y seguridad mínimas, la cantidad de historias con información insuficiente y las Historias bajo meta.

Nota: «Historias bajo meta» cuenta las historias con calidad menor a 95 % o seguridad menor a 85 %. Es un criterio informativo distinto del umbral de aprobación (80 %): una historia puede estar CONFORME y, aun así, contarse «bajo meta».

Debajo de los indicadores aparece la Matriz de resultados por issue: una tabla con una fila por historia y las columnas Issue, Título, Estado, Calidad, Seguridad, Correcciones, Precisiones y Mejoras (estas tres últimas muestran la cantidad de hallazgos). Las historias con información insuficiente o con error aparecen con su estado. Al hacer clic en una fila se despliega el Detalle por métrica (código, métrica, resultado, base y interpretación).

Pestaña Detalle por historia

1.  Elija una HU en la barra de botones.

2.  Verá el título con su estado, el Actor y el Objetivo, y una franja con Calidad, Seguridad, LoT recomendado y Requerimientos.

3.  El recuadro ¿Por qué este estado? explica el veredicto en lenguaje natural.

4.  Use las sub-pestañas:

Resumen: tres columnas con Correcciones necesarias, Precisiones necesarias y Oportunidades de mejora, y la sección Retroalimentación, que confirma si el comentario se publicó en GitLab.

Calidad: despliegues MC-01 — Cobertura Funcional y MC-02 — Adecuación Funcional, con su fórmula, el cálculo y la lista de funciones documentadas, faltantes, alineadas y no alineadas.

Seguridad: despliegues MS-01 — Cobertura de Seguridad y MS-02 — Clasificación de Datos, y una nota sobre el nivel de aseguramiento (LoT).

Formalización: los requerimientos generados. Cada uno muestra descripción formal, tipo, prioridad, procedencia y pendientes de definición.

5.  Las HU con información insuficiente o con error no aparecen en el selector: se muestran como avisos con su motivo.

Figura 20. Requerimientos — resumen general

Figura 21. Requerimientos — detalle de una historia

Figura 22. Requerimientos — sub-pestaña Calidad

Figura 23. Requerimientos — sub-pestaña Formalización (continúa en la página siguiente)

Pestaña Matriz y documentos

Despliegue Matriz de trazabilidad: tabla con Código, Nombre, Tipo, Historia de origen y Estado de revisión, y el botón Descargar matriz CSV (archivo matriz_trazabilidad.csv, abre en Excel).

Sección Documentos consolidados, en dos columnas. En esta etapa cada documento se obtiene en dos pasos:

Reporte Ejecutivo: presione Generar Reporte Ejecutivo y luego Descargar Reporte PDF (Reporte_Ejecutivo_Lote.pdf).

Documento Formal: presione Generar Documento Formal y luego Descargar Documento DOCX (Requerimientos_Consolidados.docx).

Figura 24. Requerimientos — matriz y documentos

### B5.5 Qué hacer después

| Resultado de la HU | Etiqueta en GitLab | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| CONFORME o CONFORME CON MEJORAS | Revisada | No requiere acción. Si hay oportunidades de mejora, el equipo puede aplicarlas. |
| CORREGIR | Requiere modificación | El equipo corrige la HU según el comentario y usted vuelve a ejecutar el análisis (ver Anexo C). |
| REVISIÓN HUMANA | Requiere modificación | La evidencia fue insuficiente o una métrica no pudo evaluarse: revise la HU con el equipo. |
| Información insuficiente | Requiere modificación | La HU no tenía los mínimos (título, descripción o ninguno de Como/Quiero/Para). El equipo debe completarla. |

Antes de pasar a Diseño, comunique al equipo que los códigos RF-XXX y RNF-XXX de la matriz TRZ-001 ya están disponibles, porque los Issues de Diseño deben citarlos.

## B6. Etapa 2 — Diseño

Milestone asociado: Diseño · Issues de entrada: DIS-XXX · Entrada heredada: matriz TRZ-001 · Resultado: evaluación de cada diseño y matriz TRZ-002.

### B6.1 Antes de empezar

☐ La etapa de Requerimientos fue ejecutada (existe el Issue TRZ-001 en GitLab).

☐ El equipo registró los Issues DIS-XXX en el milestone Diseño, con etiqueta Pendiente, y citó códigos RF/RNF que existen en TRZ-001.

### B6.2 Fase A — Revisión de entradas

La fase tiene dos pestañas: Matriz de trazabilidad e Issues de Diseño.

Pestaña Matriz de trazabilidad

1.  Revise la tarjeta Matriz de trazabilidad · Requerimientos. Muestra:

El estado de la matriz: ORIGINAL (verde: sin cambios), EDITADA (ámbar: alguien la modificó) o INVALIDA (rojo: tiene errores).

La validación: VÁLIDA o INVÁLIDA.

El tamaño: N filas.

La fuente y la versión, por ejemplo: GitLab — Issue TRZ-001 (#19) · Versión v1.0.

2.  Lea el aviso que acompaña a la tarjeta:

Si es EDITADA: Cambios respecto a Requerimientos: +N agregados · ~N modificados · −N retirados. Despliegue Cambios detectados respecto a Requerimientos para ver el detalle.

Si es ORIGINAL: «No se detectaron modificaciones respecto a la matriz generada al finalizar Recepción de Requerimientos.»

Si es INVÁLIDA: aparece «Estado: INVÁLIDA. Se encontraron errores:» con la lista de errores. Corríjalos antes de continuar.

3.  Revise la tabla de la matriz (Código, Tipo, Nombre, Descripción, Historia de origen, Estado de revisión).

4.  Si necesita ajustar la matriz, use las Acciones sobre la matriz:

| Acción | Qué hace |
| --- | --- |
| Actualizar desde GitLab | Vuelve a leer TRZ-001. Úsela después de editar el Issue en GitLab. Anula la confirmación previa. |
| Editar en GitLab | Abre el Issue TRZ-001 en GitLab para editarlo allí. |
| Editar con Excel | Descarga matriz_entrada_diseno.xlsx para modificarla en Excel. |
| Cargar matriz modificada | Sube un archivo .xlsx o .csv con las mismas seis columnas. TraceDev lo valida y lo usa como matriz de entrada. |
| Actualizar matriz en GitLab | Aparece solo si cargó un archivo con diferencias respecto a GitLab. Publica esos cambios en TRZ-001. |

Reglas que debe cumplir la matriz: no estar vacía; cada fila con código RF-### o RNF-### (sin repetirse), nombre, descripción, historia de origen y tipo (Funcional o No funcional).

Nota: revisar la matriz es una recomendación, no un bloqueo. Pero es importante: el análisis de Diseño se hará contra exactamente esta matriz.

Pestaña Issues de Diseño

1.  La tarjeta Issues de Diseño muestra cuántos Issues fueron detectados, cuántos se analizarán (a analizar: los que están Pendiente o Requieren modificación), y de estos cuántos son válidos y cuántos bloqueados.

2.  Una franja indica Requisitos totales, Referencias válidas y Referencias inválidas.

3.  Cada DIS aparece con un círculo y un estado:

🟢 Entrada válida: se analizará.

🔴 Trazabilidad incompleta: cita códigos RF/RNF que no existen en la matriz. Se muestra «Referencias inválidas: RF-009, RF-010». No se analizará hasta corregirlo.

4.  Debajo verá el aviso de alcance, la fila de conteos por etiqueta (issues encontrados, se analizan, solo referencia) y la lista de todos los DIS abiertos. Cada fila muestra además su etiqueta de GitLab y si Se analiza o es Solo referencia (los DIS Revisada se muestran atenuados y no se analizan).

5.  Presione Actualizar issues si el equipo hizo cambios recientes.

Figura 25. Diseño — tarjeta de la matriz y acciones

Figura 26. Diseño — matriz editada con cambios detectados

Figura 27. Diseño — Issues de Diseño con un caso bloqueado

### B6.3 Fase B — Ejecución del análisis

1.  En Ver análisis marque la casilla de confirmación: «Confirmo que la matriz mostrada corresponde a los requerimientos vigentes que deben considerarse en la etapa de Diseño.» (No se puede marcar si la matriz es INVALIDA.)

2.  Presione Iniciar análisis de Diseño. El botón se habilita solo si: la matriz es válida, la casilla está marcada y hay al menos un DIS con entrada válida.

3.  TraceDev congela una copia de la matriz y procesa un diseño a la vez («Procesando DIS-001…»).

4.  Los DIS bloqueados no se analizan: TraceDev publica en GitLab un aviso (comentario + etiqueta Requiere modificación) y lo informa en pantalla: «DIS-003: no analizado por referencias inexistentes (RF-009, RF-010). Aviso publicado en GitLab.»

5.  Al terminar: «Análisis completado para: DIS-001, DIS-002.»

Figura 28. Diseño — confirmación y botón de inicio

Importante: no cierre ni recargue la página durante el análisis. La duración depende de los servicios de inteligencia artificial.

### B6.4 Fase C — Resultados y artefactos

Resumen general: indicadores Diseños evaluados, Requieren corrección, Con error, Calidad promedio y Seguridad promedio. Debajo de los indicadores aparece la Matriz de resultados por issue (una fila por Issue con estado, calidad, seguridad y cantidad de correcciones, precisiones y mejoras; al hacer clic en una fila se despliega el Detalle por métrica).

Detalle por diseño: elija un DIS. Verá su estado (insignia de color), el Índice de Calidad y el Índice de Seguridad, el recuadro ¿Por qué este estado? y las sub-pestañas:

Resumen: correcciones, precisiones y oportunidades, y si la retroalimentación se publicó en GitLab.

Calidad: MC-03 Completitud de la Descripción y MC-04 Acoplamiento de Componentes.

Seguridad: MS-03 Cobertura de Amenazas y MS-04 Cobertura de Controles, indicando qué amenazas tienen o no tratamiento documentado y qué controles están definidos.

Formalización: Propuesta para alcanzar el máximo y Trazabilidad de este diseño (requisitos Cubiertos y Pendientes de relación).

Matriz y documentos: despliegue Matriz de Trazabilidad de la etapa (10 columnas), botón Descargar matriz (Excel) (matriz_diseno.xlsx), Descargar Reporte Ejecutivo (reporte_diseno.pdf) y Descargar Documento Formal (documento_formal_diseno.docx). En esta etapa los documentos ya están listos: un solo clic para descargar.

La columna Estado de trazabilidad de la matriz TRZ-002 se interpreta así:

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Cubierto en Diseño | El requisito se relaciona con un elemento de diseño con confianza alta. |
| Requiere revisión | Hay relación, pero con confianza media o baja. |
| Pendiente de relación | No se encontró evidencia para asociarlo a un elemento de diseño. |
| No evaluado | Ningún diseño analizado consideró ese requisito. |

Figura 29. Diseño — resumen general

Figura 30. Diseño — detalle de un diseño (continúa en la página siguiente)

Figura 31. Diseño — sub-pestaña Seguridad (continúa en la página siguiente)

Figura 32. Diseño — matriz y documentos

### B6.5 Qué hacer después

Los DIS CONFORME / CONFORME CON MEJORAS quedan Revisada. Los CORREGIR quedan Requiere modificación: el equipo debe corregirlos (Parte C) y usted vuelve a ejecutar el análisis. Antes de pasar a Codificación avise al equipo que los elementos de diseño (ED-XX) ya están en la matriz TRZ-002.

## B7. Etapa 3 — Codificación

Milestone asociado: Codificación · Issues de entrada: COD-XXX · Entrada heredada: matriz TRZ-002 y el código del repositorio · Resultado: evaluación de cada implementación y matriz TRZ-003.

En esta etapa TraceDev comprueba que lo que cada COD declara está respaldado por el código real del repositorio, y mide su calidad y seguridad con herramientas automáticas.

### B7.1 Antes de empezar

☐ La etapa de Diseño fue ejecutada (existe el Issue TRZ-002).

☐ El equipo subió el código a la rama predeterminada del repositorio de GitLab.

☐ Los Issues COD-XXX están registrados en el milestone Codificación, citan elementos ED-XX existentes y declaran los archivos donde vive la implementación.

### B7.2 Fase A — Entrada de codificación

Tiene dos pestañas: Matriz de trazabilidad e Issues de Codificación.

La tarjeta Matriz de trazabilidad · Diseño muestra estado (ORIGINAL / EDITADA / INVALIDA), validación, número de filas y fuente/versión. La matriz se lee de TRZ-002. Si aún no existe verá «TRZ-002 no está disponible en GitLab. Ejecute primero la etapa de Diseño…».

El estado se calcula comparando con la matriz cargada al inicio de la sesión.

Los botones son Actualizar desde GitLab, Editar en GitLab (abre TRZ-002) y Editar con Excel.

En la pestaña Issues de Codificación verá la tarjeta con detectados / a analizar / válidos / bloqueados, la franja Elementos de Diseño vigentes, el aviso de alcance con los conteos por etiqueta y una fila por COD con su etiqueta de GitLab, si Se analiza o es Solo referencia, y su estado de entrada:

| Estado de entrada | Significado | Aviso en pantalla |
| --- | --- | --- |
| entrada_valida | Listo para analizar. | — |
| informacion_insuficiente | Falta el código, título, descripción, los ED declarados o los archivos declarados. | Campos faltantes: … |
| referencias_invalidas | Cita algún ED que no existe en TRZ-002. | Elementos de Diseño inexistentes en la matriz heredada: … |

Importante: en esta etapa conviene no usar la carga de archivos Excel/CSV. Con la versión actual de la herramienta, una matriz de Diseño cargada desde Excel se interpreta como INVALIDA. Edite siempre la matriz desde GitLab (botón Editar en GitLab) y luego presione Actualizar desde GitLab.

Nota: como en las demás etapas, se muestran todos los Issues abiertos del milestone, pero solo se analizan los que están Pendiente o Requiere modificación; los Revisada quedan como Solo referencia.

Figura 33. Codificación — entrada y matriz

Figura 34. Codificación — Issues de Codificación

### B7.3 Fase B — Información técnica del repositorio

Esta fase es obligatoria antes de analizar. Solo explora el repositorio; no usa inteligencia artificial.

1.  Abra Ver repositorio y presione Analizar repositorio (después de la primera vez, el botón se llama Actualizar repositorio). Verá «Descubriendo estructura y tecnologías del repositorio…».

2.  Al terminar verá:

Cuatro indicadores: Rama analizada, Archivos detectados, Archivos de código y Directorios. Se analiza la rama predeterminada del proyecto.

Despliegues: Lenguajes detectados, Ecosistemas y gestores de dependencias, Tecnologías y frameworks, Manifiestos y lockfiles, Archivos de configuración y Estructura del repositorio.

La sección Análisis técnico planificado, con el estado del repositorio y una tabla de las herramientas que se aplicarán.

3.  Interprete el estado del repositorio:

| Estado | Significado | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| (sin aviso) + mensaje «Descubrimiento completado…» | Todo listo. | Continúe. |
| CON ADVERTENCIAS (amarillo) | Algunos COD tienen rutas o ED inválidos, pero otros están bien. | Puede continuar; los COD con problemas deberán corregirse. |
| BLOQUEADO (rojo) | Ningún COD tiene rutas y ED válidos. | Revise la lista de problemas (rutas que no existen en el repositorio o ED inexistentes) y pida al equipo corregirlos. No podrá iniciar el análisis. |

4.  La tabla Métrica · Tipo · Herramienta · Aplica a · Estado indica qué herramienta se usará para cada métrica (todas aparecen como PENDIENTE hasta que se ejecuta el análisis):

| Métrica | Qué evalúa | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| MC-05 | Complejidad ciclomática del código | Radon (Python) y/o ESLint (JavaScript/TypeScript) |
| MS-05 | Vulnerabilidades críticas | Semgrep |
| MS-06 | Dependencias con vulnerabilidades | pip-audit (Python) y/o npm audit (Node) |
| MS-07 | Secretos expuestos (claves, contraseñas en el código) | Gitleaks |

Figura 35. Codificación — información técnica del repositorio

Figura 36. Codificación — análisis técnico planificado

### B7.4 Fase C — Ejecución del análisis

1.  En Ver análisis, marque la casilla: «Confirmo que la Matriz de Trazabilidad — Etapa Diseño mostrada corresponde a la versión vigente que debe considerarse en la etapa de Codificación.»

2.  Presione Iniciar análisis de Codificación. Se habilita solo si se cumplen todas estas condiciones:

la matriz de entrada es válida;

la casilla está marcada;

existe al menos un COD con entrada válida;

ya analizó el repositorio (fase B);

el estado del repositorio no es BLOQUEADO.

3.  Por cada COD válido verá «Localizando código y ejecutando herramientas para COD-001…». TraceDev descarga solo los archivos declarados en el COD (más el manifiesto de dependencias de la raíz del repositorio, si existe) a un espacio temporal que se elimina al terminar, ejecuta las herramientas y luego los agentes.

4.  Los COD que citan ED inexistentes no se analizan: se publica el aviso en GitLab (comentario + Requiere modificación).

5.  Al terminar: «Análisis completado para: COD-001, COD-002.»

Figura 37. Codificación — casilla y botón de inicio

### B7.5 Fase D — Resultados y artefactos

Resumen general: Codificaciones evaluadas, Requieren corrección, Con error, Calidad promedio, Seguridad promedio. Debajo de los indicadores aparece la Matriz de resultados por issue (una fila por Issue con estado, calidad, seguridad y cantidad de correcciones, precisiones y mejoras; al hacer clic en una fila se despliega el Detalle por métrica).

Detalle por codificación: además del estado, los índices y ¿Por qué este estado?, verá el despliegue Evidencia técnica utilizada: una tabla con cada herramienta ejecutada y su resultado (OK, NO_APLICA o ERROR) y cuántas funciones, hallazgos, dependencias o archivos con secretos revisó. Las sub-pestañas son:

Resumen: correcciones, precisiones, oportunidades y estado de la retroalimentación.

Calidad: MC-05, con las funciones de complejidad no aceptable (archivo, nombre, valor de complejidad, problema y recomendación).

Seguridad: MS-05 (vulnerabilidades críticas), MS-06 (dependencias inseguras) y MS-07 (archivos con secretos).

Formalización: Propuesta para alcanzar el máximo y Trazabilidad de esta Codificación (elementos Implementados y Declarados sin confirmar).

Matriz y documentos: matriz de 15 columnas, Descargar matriz (Excel) (matriz_codificacion.xlsx), Descargar Reporte Ejecutivo (reporte_codificacion.pdf) y Descargar Documento Formal (documento_formal_codificacion.docx).

La columna Estado de implementación de TRZ-003 se interpreta así:

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Implementado en Codificación | El análisis confirmó evidencia real de implementación en el código. |
| Declarado sin confirmar en el código | El COD declara el elemento, pero el código no lo respalda. |
| No evaluado | Ningún COD analizado hace referencia a ese elemento de diseño. |

Nota: una métrica puede aparecer como No evaluable si la herramienta no aplica al lenguaje (por ejemplo, la complejidad en Java) o si no hay archivos o manifiestos analizables. Revise Evidencia técnica utilizada para conocer el motivo.

Figura 38. Codificación — evidencia técnica y métricas (continúa en la página siguiente)

Figura 39. Codificación — sub-pestaña Seguridad (continúa en la página siguiente)

Figura 40. Codificación — matriz y documentos

## B8. Etapa 4 — Pruebas

Milestone asociado: Pruebas · Issues de entrada: PRU-XXX · Entrada heredada: matriz TRZ-003 · Resultado: evaluación de la evidencia de pruebas y matriz TRZ-004.

### B8.1 Antes de empezar

☐ La etapa de Codificación fue ejecutada (existe el Issue TRZ-003).

☐ Los Issues PRU-XXX están registrados en el milestone Pruebas, con etiqueta Pendiente, y citan códigos COD-XXX existentes en TRZ-003.

### B8.2 Fase A — Revisión de entradas

La tarjeta Matriz de trazabilidad · Codificación muestra siempre ORIGINAL · VÁLIDA, el número de filas y la fuente (GitLab — TRZ-003) con su versión. En esta etapa la matriz es de solo lectura: se usa tal como la dejó Codificación. Si necesita modificarla, edítela en GitLab y presione Actualizar desde GitLab. El botón Ver TRZ-003 en GitLab abre el Issue.

Si no existe verá «TRZ-003 no está disponible en GitLab todavía. Ejecute primero la etapa de Codificación…».

En la pestaña Issues de Pruebas verá la tarjeta detectados / a analizar / válidos / bloqueados, el aviso de alcance con los conteos por etiqueta y una fila por PRU con su etiqueta de GitLab, si Se analiza o es Solo referencia, y su estado de entrada:

| Estado de entrada | Significado | Se analiza |
| --- | --- | --- |
| VALIDO | Entrada completa y con referencias correctas. | Sí |
| INFORMACION_INSUFICIENTE | Falta el código, título, descripción o los COD relacionados. | No |
| REFERENCIA_INVALIDA | Cita un COD que no existe en TRZ-003. | No (se publica aviso en GitLab) |
| SIN_PRUEBAS | El Issue no contiene ninguna prueba, control ni fallo evaluable. | No |

Figura 41. Pruebas — entradas

### B8.3 Fase B — Ejecución del análisis

1.  Marque la casilla de confirmación: «Confirmo que la Matriz de Trazabilidad — Etapa Codificación mostrada corresponde a la versión vigente que debe considerarse en la etapa de Pruebas.»

2.  Presione Iniciar análisis de Pruebas (habilitado con la casilla marcada y al menos un PRU en estado VALIDO).

3.  Verá «Ejecutando el análisis multiagente para PRU-001…» por cada prueba. Al terminar: «Análisis completado para: PRU-001…».

### B8.4 Fase C — Resultados y artefactos

Resumen general: Pruebas evaluadas, Requieren corrección, Con error, Calidad promedio (resume MC-06 y MC-07) y Seguridad promedio (resume MS-08 y MS-09). Debajo de los indicadores aparece la Matriz de resultados por issue (una fila por Issue con estado, calidad, seguridad y cantidad de correcciones, precisiones y mejoras; al hacer clic en una fila se despliega el Detalle por métrica).

Detalle por prueba: estado, índices y ¿Por qué este estado?, con las sub-pestañas:

Resumen: correcciones, precisiones, oportunidades y retroalimentación.

Calidad: MC-06 Corrección Funcional (funcionalidades con brecha) y MC-07 Corrección de Fallos (fallos detectados, corregidos y verificados; fallos pendientes).

Seguridad: MS-08 Cobertura de Verificación de Controles (controles no verificados) y MS-09 Pruebas de Seguridad Satisfactorias (pruebas fallidas).

Formalización: Recomendación de revisión y Trazabilidad heredada de esta Prueba (por cada COD: elementos de diseño, requisitos e historias).

Matriz y documentos: matriz de 18 columnas, Descargar matriz (Excel) (matriz_pruebas.xlsx), Descargar Reporte Ejecutivo (reporte_pruebas.pdf) y Descargar Documento Formal (documento_formal_pruebas.docx).

El estado de cada PRU y su efecto en GitLab:

| Estado | Significado | Columna «Estado de Pruebas» de TRZ-004 | Etiqueta |
| --- | --- | --- | --- |
| APROBADO | Todas las métricas evaluables superan el 80 %. | Verificado | Revisada |
| CORREGIR | Alguna métrica evaluada no supera el 80 %. | Fallo pendiente | Requiere modificación |
| REVISAR | Alguna métrica no pudo evaluarse (falta evidencia). | Pendiente de revisión | Requiere modificación |
| ERROR | Fallo técnico. | Error técnico | Sin cambio |

Figura 42. Pruebas — resultados y métricas (continúa en la página siguiente)

Figura 43. Pruebas — sub-pestaña Seguridad (continúa en la página siguiente)

Figura 44. Pruebas — matriz y documentos

## B9. Panel del proyecto

El Panel del proyecto es una vista de solo lectura: no modifica Issues, no publica comentarios y no ejecuta análisis. Sirve para seguir el avance global.

Cómo abrirlo: menú lateral → Panel del proyecto. Al estar en el panel no se muestra el selector de etapas; para volver, use Evaluación por etapas. El botón Actualizar datos de GitLab (arriba) recarga el avance y la trazabilidad.

| Sección | Qué muestra | Origen de los datos |
| --- | --- | --- |
| Salud del proyecto | Cuatro tarjetas: Versión de contexto, Análisis registrados, Calidad promedio y Seguridad promedio; y una línea con el tiempo promedio por análisis y el último análisis registrado. | Historial local |
| Avance por etapa | Por cada etapa, la tarjeta Revisadas n/total con porcentaje y el detalle Requiere modificación · Pendiente · Sin estado, más un gráfico de barras por etapa y estado. Si GitLab falla en una etapa se muestra «No disponible» sin afectar a las demás. | GitLab (Issues abiertos de cada milestone, sin contar los TRZ) |
| Tendencia de calidad y seguridad | Gráfico de líneas con los índices de cada análisis registrado. | Historial local |
| Trazabilidad por matriz | Tres tarjetas: Diseño (TRZ-002) — requisitos cubiertos por el diseño; Codificación (TRZ-003) — elementos de diseño implementados; Pruebas (TRZ-004) — codificaciones verificadas. Formato «cubiertos / total (porcentaje)». | GitLab |
| Versiones de las matrices de trazabilidad | Tabla con la versión (vX.Y) y la última modificación de TRZ-001 a TRZ-004. | Historial local |

Nota: el historial (análisis registrados, promedios y tendencia) lo alimentan únicamente los análisis de Requerimientos. El avance por etapa y la trazabilidad por matriz sí reflejan las cuatro etapas.

Cómo se clasifica cada Issue en «Avance por etapa»

| Estado | Condición |
| --- | --- |
| Revisada | Tiene la etiqueta Revisada. |
| Requiere modificación | Tiene la etiqueta Requiere modificación. |
| Pendiente | Tiene la etiqueta Pendiente. |
| Sin estado | No tiene ninguna etiqueta de revisión. |

Figura 45. Panel del proyecto — salud y avance

Figura 46. Panel del proyecto — trazabilidad y versiones

## B10. Cómo interpretar estados, índices y métricas

### B10.1 La regla del 80 %

Un índice aprueba solo si es mayor que 80 %. Si es igual o menor, el resultado es CORREGIR. Un valor mostrado como «80,0 %» no aprueba. Los porcentajes los calcula el sistema con fórmulas fijas: los agentes de inteligencia artificial no pueden modificarlos. Una métrica que no se puede evaluar no se cuenta como 0 %.

### B10.2 Estados por etapa

| Etapa | Estados | Regla |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos | CONFORME · CONFORME CON MEJORAS · CORREGIR · REVISIÓN HUMANA | Calidad y seguridad > 80 % → conforme (con mejoras si hay oportunidades). Alguno ≤ 80 % → corregir. Información insuficiente o métrica no evaluable → revisión humana. |
| Diseño | CONFORME · CONFORME CON MEJORAS · CORREGIR · ERROR | Algún índice ≤ 80 % (o ninguno evaluable) → corregir. Todos > 80 % → conforme (con mejoras si quedan hallazgos). |
| Codificación | CONFORME · CONFORME CON MEJORAS · CORREGIR · ERROR | Igual que Diseño. |
| Pruebas | APROBADO · REVISAR · CORREGIR · ERROR | Métrica evaluada ≤ 80 % → corregir. Métrica no evaluable → revisar. Todas > 80 % → aprobado. |

### B10.3 Qué mide cada métrica

| Etapa | Código | Métrica | Cómo se calcula |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos | MC-01 | Cobertura Funcional | Funciones necesarias documentadas ÷ funciones necesarias identificadas |
|  | MC-02 | Adecuación Funcional | Funciones alineadas con el objetivo ÷ funciones documentadas evaluables |
|  | MS-01 | Cobertura de Seguridad | Aspectos de seguridad documentados ÷ aspectos aplicables |
|  | MS-02 | Clasificación de Datos | Datos sensibles clasificados ÷ datos sensibles identificados (No aplica si la historia no maneja datos sensibles) |
| Diseño | MC-03 | Completitud de la Descripción | Elementos documentados ÷ (documentados + faltantes de confianza alta) |
|  | MC-04 | Acoplamiento de Componentes | Componentes con acoplamiento aceptable ÷ componentes evaluables |
|  | MS-03 | Cobertura de Amenazas | Amenazas con tratamiento ÷ amenazas totales (identificadas + faltantes de confianza alta) |
|  | MS-04 | Cobertura de Controles | Controles definidos ÷ controles aplicables |
| Codificación | MC-05 | Complejidad Ciclomática | Funciones con complejidad aceptable ÷ funciones analizadas |
|  | MS-05 | Vulnerabilidades Críticas | Cantidad de hallazgos críticos (lo deseable es 0) |
|  | MS-06 | Dependencias Seguras | Dependencias seguras ÷ dependencias analizadas |
|  | MS-07 | Código sin Secretos | Archivos sin secretos ÷ archivos de código analizados |
| Pruebas | MC-06 | Corrección Funcional | Funcionalidades con todas sus pruebas aprobadas ÷ funcionalidades evaluables |
|  | MC-07 | Corrección de Fallos | Fallos corregidos y verificados ÷ fallos detectados (No aplica si no hubo fallos) |
|  | MS-08 | Verificación de Controles | Controles verificados ÷ controles aplicables |
|  | MS-09 | Pruebas de Seguridad | Pruebas de seguridad aprobadas ÷ pruebas ejecutadas |

Índices: el Índice de Calidad es el promedio de las métricas de calidad de la etapa y el Índice de Seguridad el de las métricas de seguridad (en Codificación, el de calidad equivale a MC-05).

### B10.4 Qué es el LoT

El LoT (nivel de aseguramiento recomendado) aparece en Requerimientos. Es LoT-2 por defecto y LoT-3 solo cuando la historia declara explícitamente alto impacto o criticidad. Es un dato informativo: no representa la confianza del modelo ni es una certificación, y no cambia el veredicto.

### B10.5 «No aplica» y «No evaluable»

| Término | Significado | Efecto |
| --- | --- | --- |
| No aplica | La métrica no corresponde (por ejemplo, no hubo fallos que corregir). | No penaliza. |
| No evaluable | No hay evidencia suficiente para calcularla. | No se cuenta como 0 %. En Pruebas, el estado pasa a REVISAR. |

## B11. Documentos y matrices que genera TraceDev

| Etapa | Reporte Ejecutivo (PDF) | Documento Formal (Word) | Matriz |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos | Reporte_Ejecutivo_Lote.pdf (primero Generar, luego Descargar) | Requerimientos_Consolidados.docx (primero Generar, luego Descargar) | matriz_trazabilidad.csv |
| Diseño | reporte_diseno.pdf | documento_formal_diseno.docx | matriz_diseno.xlsx |
| Codificación | reporte_codificacion.pdf | documento_formal_codificacion.docx | matriz_codificacion.xlsx |
| Pruebas | reporte_pruebas.pdf | documento_formal_pruebas.docx | matriz_pruebas.xlsx |

El Reporte Ejecutivo presenta el resumen global y, por cada Issue, el estado, los índices, el detalle de cada métrica, los hallazgos, la propuesta para alcanzar el máximo y la trazabilidad. En Diseño, Codificación y Pruebas incluye el apartado Matriz de entrada (versión, fuente y estado de la matriz heredada).

El Documento Formal consolida la información de la etapa en secciones numeradas (introducción, alcance, contenido por Issue, matriz de trazabilidad y control del documento). Los aspectos sin evidencia se marcan como pendientes de revisión.

Los archivos se descargan desde el navegador, en su carpeta de descargas.

Además, TraceDev guarda una copia de las matrices en la carpeta output/xlsx/ del equipo donde está instalado, con la fecha en el nombre.

## B12. Administración y datos guardados

### B12.1 Qué guarda TraceDev

| Dato | Dónde |
| --- | --- |
| Configuración del proyecto (incluido el token) | Base de datos local de TraceDev |
| Resultados del último análisis de cada etapa | Base de datos local (se recuperan al volver a abrir la herramienta) |
| Historial de análisis y versiones de matrices | Base de datos local |
| Matrices TRZ, comentarios y etiquetas | GitLab |

### B12.2 Limpiar Base de Seguimiento (Caché e Historial)

Botón del menú lateral, grupo Administración.

Qué borra (solo datos locales): seguimiento de Issues, historial, caché, registro de versiones de matrices y los resultados guardados de todas las etapas. Muestra «Base de datos limpia.»

Qué NO borra: la configuración del proyecto ni nada en GitLab.

No pide confirmación.

Efectos: el Panel pierde su historial y las versiones; la etapa de Diseño puede mostrar su matriz como EDITADA o INVALIDA porque pierde la referencia local de la matriz original.

Importante: use esta opción solo si quiere reiniciar el seguimiento del proyecto. Antes de usarla, descargue los documentos que necesite conservar.

## B13. Rutina de trabajo recomendada

1.  Coordine con el equipo la fecha de cada ejecución y confirme que los Issues de la etapa están listos y en estado Pendiente.

2.  Entre a la etapa, revise las entradas y presione Actualizar desde GitLab para tener datos recientes.

3.  Verifique que no haya Issues bloqueados (🔴) por referencias o información incompleta; si los hay, avise al equipo antes de ejecutar.

4.  Marque la confirmación (donde corresponda) y presione Iniciar análisis. Espere a que termine.

5.  Revise Resumen general y el detalle de cada Issue; en especial los que quedaron en CORREGIR o REVISIÓN HUMANA.

6.  Descargue el reporte, el documento formal y la matriz, y archívelos con el nombre de la etapa y la fecha.

7.  Avise al equipo cuáles Issues quedaron Requiere modificación y que consulten el comentario de GitLab.

8.  Cuando el equipo termine las correcciones, repita desde el paso 2 hasta que los Issues queden Revisada.

9.  Consulte el Panel del proyecto para informar el avance.

10.  Recuerde que la decisión final de aceptación es suya y del responsable del proyecto: TraceDev solo la apoya.

## B14. Solución de problemas

| Mensaje o situación | Causa probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| No se pudo validar la conexión: … | URL, proyecto o token incorrectos; token vencido o sin permiso api; sin conexión. | Revise los datos (capítulo A3), cree un token nuevo si venció y pruebe otra vez. |
| No se encontraron issues abiertos en este milestone. | No hay Issues abiertos con etiqueta Pendiente o Requiere modificación en ese milestone, o ya están Revisada. | Revise en GitLab el milestone, que los Issues estén abiertos y su etiqueta; presione Actualizar desde GitLab. |
| No se encontraron Issues de Diseño/Codificación/Pruebas en el milestone. | Igual que el anterior para cada milestone. | Igual. |
| Un Issue aparece como Solo referencia y no se analiza | Tiene la etiqueta Revisada (ya fue analizado y aprobado). | Si desea volver a analizarlo, el equipo debe cambiarle la etiqueta a Pendiente. |
| Matriz INVALIDA en Diseño | TRZ-001 está vacío o con errores, o no se ejecutó Requerimientos. | Ejecute Requerimientos o corrija TRZ-001; luego Actualizar desde GitLab. |
| TRZ-001 todavía no existe en GitLab… | Aún no se ejecutó Requerimientos. | Ejecute primero la etapa 1. |
| TRZ-002 no está disponible en GitLab… | Aún no se ejecutó Diseño. | Ejecute primero la etapa 2. |
| TRZ-003 no está disponible en GitLab todavía… | Aún no se ejecutó Codificación. | Ejecute primero la etapa 3. |
| DIS, COD o PRU en 🔴 con referencias inválidas | Cita RF/RNF, ED o COD que no existen en la matriz vigente. | Pida al equipo corregir las referencias (o actualice la matriz) y presione Actualizar issues. |
| El botón Iniciar análisis… está deshabilitado | Falta alguna condición (casilla, matriz válida, Issues válidos o, en Codificación, repositorio analizado). | Revise cada condición descrita en el capítulo de la etapa. |
| Codificación: repositorio BLOQUEADO | Ningún COD tiene rutas y ED válidos. | Revise la lista de problemas y pida correcciones al equipo. |
| Error al descubrir el repositorio: … | Problema de acceso al repositorio. | Revise permisos del token y que exista la rama predeterminada. |
| No se pudo publicar la retroalimentación en GitLab … / La retroalimentación no fue publicada en GitLab. | No se pudo escribir en GitLab. | El resultado sigue visible en pantalla. Revise permisos y conexión; si persiste, comuníquese con el administrador. |
| Mensaje de error en rojo durante el análisis (límite de uso, tiempo de espera, respuesta inválida) | Cuota o caída del servicio de inteligencia artificial, o respuesta fuera de formato. | Espere unos minutos y vuelva a presionar Iniciar análisis. |
| Una métrica aparece No evaluable | La herramienta no aplica al lenguaje o no hay material analizable. | Revise Evidencia técnica utilizada y lo que el COD declara. |
| La página se quedó en blanco o se reinició | Se recargó el navegador o expiró la sesión. | Vuelva a iniciar sesión; los resultados ya terminados se guardan localmente. |

# Parte C — Guía del Equipo de Desarrollo

Esta parte está dirigida a quienes registran y corrigen el trabajo en GitLab. El equipo no necesita usar TraceDev: toda su interacción es con GitLab. El encargado del proyecto es quien ejecuta los análisis; el equipo ve los resultados como comentarios y cambios de etiqueta en sus Issues.

## C1. Qué hace el equipo y qué no

| El equipo sí hace | El equipo no hace |
| --- | --- |
| Registrar los Issues de cada etapa (HU, DIS, COD, PRU) siguiendo la plantilla. | Ejecutar los análisis (los ejecuta el encargado desde TraceDev). |
| Asignar el milestone correcto y la etiqueta Pendiente. | Modificar a mano los Issues de matriz (TRZ-001 a TRZ-004). |
| Leer los comentarios de retroalimentación publicados por TraceDev. | Cambiar el nombre (título) de los Issues TRZ ni eliminarlos. |
| Corregir los Issues marcados Requiere modificación. | Cerrar un Issue antes de que quede Revisada y el encargado lo confirme. |
| Avisar al encargado cuando los Issues estén listos para analizar. | Usar etiquetas de revisión de forma distinta a la descrita aquí. |

### C1.1 El ciclo de trabajo del equipo

1. Registrar el Issue con la plantilla  →  milestone correcto + etiqueta «Pendiente»

2. Avisar al encargado que está listo

3. El encargado ejecuta el análisis en TraceDev

4. En GitLab aparece un comentario y la etiqueta cambia:

«Revisada»              → el Issue quedó satisfactorio

«Requiere modificación» → hay que corregirlo

5. Corregir la descripción del Issue según el comentario

6. Marcarlo otra vez como «Pendiente» y avisar al encargado

7. Repetir hasta que quede «Revisada»

Figura 47. Ciclo de trabajo del equipo

## C2. Lo básico de GitLab que necesita

Los nombres exactos de menús pueden variar según la versión de GitLab de su institución.

### C2.1 Crear un Issue

1.  Entre al proyecto y abra Plan → Work items (en algunas versiones, Issues).

2.  Haga clic en New item (o New issue) y verifique que el Type sea Issue.

3.  En Title escriba el título, que debe empezar con el código del Issue (por ejemplo HU-001 - Reservar un libro).

4.  En Description, abra la lista Choose a template, elija la plantilla correspondiente (por ejemplo Historia de Usuario) o pegue el contenido del Anexo B, y complete cada sección.

5.  En el panel lateral derecho, use Edit junto a Labels para elegir Pendiente y junto a Milestone para elegir el milestone correcto.

6.  Haga clic en Create issue.

Figura 48. Crear un Issue en GitLab

### C2.2 Editar la descripción de un Issue

Abra el Issue, haga clic en el ícono de lápiz (Edit) junto al título o la descripción, modifique el texto y presione Save changes.

### C2.3 Cambiar la etiqueta de un Issue

1.  Abra el Issue.

2.  En el panel lateral derecho, en Labels, haga clic en Edit. Se abre una lista con las etiquetas del proyecto.

3.  Haga clic en la etiqueta que desea (por ejemplo Pendiente) para marcarla y en la que quiera quitar (por ejemplo Requiere modificación) para desmarcarla.

4.  Presione Apply (arriba, junto al título «Labels») o haga clic fuera del cuadro para guardar.

Figura 49. Cambiar la etiqueta de un Issue

### C2.4 Ver la lista de Issues y filtrarla

En Plan → Work items, use la barra de filtros (Label is …, Milestone is …) para filtrar por Milestone (por ejemplo Diseño) o por Label (por ejemplo Requiere modificación). Es útil para ver rápidamente qué Issues hay que corregir.

Figura 50. Lista de Issues filtrada

### C2.5 Leer los comentarios

Dentro del Issue, desplácese hasta la sección Activity (Actividad), debajo de la descripción. Allí aparecen los comentarios, incluidos los que publica TraceDev, y los cambios de etiqueta.

## C3. Reglas generales para redactar Issues

TraceDev lee el texto de sus Issues buscando títulos de sección exactos. Si la plantilla no se respeta, la herramienta puede no encontrar la información y el Issue no se analizará bien.

| Regla | Detalle |
| --- | --- |
| Título con código | La primera línea es el título y debe contener el código: HU-001, DIS-001, COD-001 o PRU-001. Se normalizan los ceros (HU-1 equivale a HU-001). |
| No cambie los títulos de sección | ## Descripción, ## Como, # Criterios de aceptación, ## 3. Elementos principales del diseño… se buscan por su texto. En Diseño, Codificación y Pruebas, el número delante del título es opcional, pero el texto debe ser el mismo. |
| Borre las guías | Los bloques > Guía: y > Ejemplo: de la plantilla son solo ayuda. Bórrelos antes de guardar. |
| Tablas intactas | Conserve la fila de encabezado y la línea de guiones ¦---¦. Puede agregar o quitar filas, no columnas. |
| Complete, no deje corchetes | Sustituya cada [texto entre corchetes] por información real. Los valores vacíos o como «N/A», «Ninguno», «No especificado», «Sin información» o «Desconocido» se toman como ausentes. |
| Milestone correcto | Cada tipo de Issue va en su milestone (tabla de C3.1). |
| Issue abierto | TraceDev solo lee Issues abiertos. |
| Etiqueta Pendiente | TraceDev muestra todos los Issues abiertos, pero solo analiza los que tienen la etiqueta Pendiente (o Requiere modificación). Un Issue sin etiqueta de revisión se muestra como «Solo referencia» y no se analiza. Márquelo Pendiente cuando esté listo. |
| No lo cierre | No cierre el Issue mientras no esté Revisada: los Issues cerrados dejan de leerse. |

### C3.1 Resumen por tipo de Issue

| Tipo | Código | Milestone | Etiqueta inicial | Debe citar… | Los códigos citados se obtienen de… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historia de Usuario | HU-XXX | Recepción de Requerimientos | Pendiente | — | — |
| Diseño | DIS-XXX | Diseño | Pendiente | Requerimientos RF-XXX / RNF-XXX | Issue TRZ-001 |
| Codificación | COD-XXX | Codificación | Pendiente | Elementos de diseño ED-XX y archivos del repositorio | Issue TRZ-002 (y los archivos del repositorio) |
| Pruebas | PRU-XXX | Pruebas | Pendiente | Codificaciones COD-XXX | Issue TRZ-003 |

Importante: cada Issue solo puede citar códigos que ya existan en la matriz de la etapa anterior. Si cita un código inexistente, TraceDev no analiza ese Issue, publica un aviso en GitLab y lo marca Requiere modificación.

## C4. Cómo registrar cada tipo de Issue

### C4.1 Historia de Usuario (HU) — etapa Requerimientos

Milestone: Recepción de Requerimientos · Etiqueta: Pendiente · Título: HU-001 - Título breve

| Sección (título exacto) | Qué escribir | ¿Obligatorio? |
| --- | --- | --- |
| ## Descripción | La necesidad del usuario en 1 a 3 frases: qué requiere y por qué. | Sí |
| ## Como | El rol o actor (una o dos palabras). | Recomendado |
| ## Quiero | La funcionalidad deseada (una frase). | Recomendado |
| ## Para | El objetivo o beneficio (una frase). | Recomendado |
| # Criterios de aceptación | Viñetas con condiciones concretas y verificables. | Recomendado |
| # Prioridad | Exactamente una palabra: Alta, Media o Baja. | Recomendado |
| # Restricciones | Viñetas con reglas obligatorias de negocio o técnicas. | Recomendado |
| # Seguridad → ## ¿La historia maneja datos sensibles? | Marque una sola casilla (- [x] Sí o - [x] No). Si es Sí, liste debajo los tipos de datos sensibles, uno por línea. | Recomendado |
| ## Autenticación, ## Autorización / Roles, ## Auditoría | Cómo se identifica el usuario, qué roles pueden hacerlo y si se registra la operación. | Recomendado |
| # Observaciones | Notas, supuestos o pendientes. | Recomendado |

Cuándo una HU no se analiza. TraceDev la considera de información insuficiente y no la envía al modelo si falta el título, la descripción, o si no se identifica ninguno de Como/Quiero/Para. En ese caso publica un comentario con los campos faltantes y la etiqueta pasa a Requiere modificación. Si falta cualquier otro dato (criterios, prioridad, restricciones, observaciones), la HU sí se analiza, pero con advertencias y probablemente con un resultado más bajo.

Consejo: cuanto más completa y precisa sea la HU (criterios verificables, restricciones, datos sensibles y seguridad), mejores serán los índices de calidad y seguridad que obtenga.

Ejemplo breve (extracto)

HU-001 - Reservar un ejemplar del catálogo

# Historia de Usuario

## Descripción

El estudiante necesita reservar un ejemplar disponible del catálogo para asegurar

su disponibilidad antes de acudir a recogerlo.

## Como

Estudiante

## Quiero

Reservar un ejemplar disponible del catálogo de la biblioteca.

## Para

Asegurar la disponibilidad del ejemplar para recogerlo posteriormente.

# Criterios de aceptación

- Mostrar únicamente los ejemplares disponibles para reserva.

- Registrar la reserva asociándola al estudiante autenticado.

- Mostrar una confirmación cuando la reserva se registre correctamente.

# Prioridad

Alta

Figura 51. Ejemplo de HU en GitLab

### C4.2 Diseño (DIS) — etapa Diseño

Milestone: Diseño · Etiqueta: Pendiente · Título: DIS-001 - Título breve

Antes de escribirlo: abra el Issue TRZ-001 y anote los códigos RF-XXX / RNF-XXX que su diseño atiende (ver C7). Pida al encargado que confirme que TRZ-001 ya está publicado.

| Sección (título exacto) | Qué escribir |
| --- | --- |
| ## 1. Requerimientos relacionados | Lista de códigos RF-XXX / RNF-XXX que existan en TRZ-001, uno por viñeta. |
| ## 2. Descripción general del diseño | 1 o 2 párrafos: cómo está estructurado el diseño y cómo fluye la información. Sin código. |
| ## 3. Elementos principales del diseño | Tabla con columnas ID · Elemento · Tipo · Responsabilidad principal · Requerimientos relacionados. El ID (ED-01, ED-02…) es el enlace que usarán Codificación y Pruebas. |
| ## 4. Relaciones entre elementos | Tabla Origen · Destino · Relación o interacción · Descripción, usando los IDs ED. Es opcional, pero sin ella la métrica de acoplamiento (MC-04) no podrá evaluarse. |
| ### 5.1 Amenazas o situaciones de riesgo identificadas | Tabla Amenaza · Elemento afectado · ¿Tiene tratamiento? (Sí/No) · Tratamiento previsto. |
| ### 5.2 Medidas de seguridad previstas | Tabla Aspecto relacionado · Medida prevista · Elemento responsable. |
| ## 6. Restricciones y decisiones importantes | Dos listas: Restricciones del diseño y Decisiones importantes de diseño. |
| ## 7. Observaciones adicionales | Lista de notas o pendientes. |

Importante: la herramienta solo bloquea un DIS por citar requerimientos inexistentes. No verifica de antemano que el resto de las secciones estén completas, por lo que un DIS incompleto puede enviarse al análisis y terminar con resultados pobres o con error. Complételo siempre con cuidado.

Consejo: para evitar confusiones, numere los elementos de diseño (ED-01, ED-02, …) de forma única en todo el proyecto (no reinicie la numeración en cada DIS). Así cada ED identifica un único elemento cuando Codificación lo cite.

Figura 52. Ejemplo de DIS en GitLab

### C4.3 Codificación (COD) — etapa Codificación

Milestone: Codificación · Etiqueta: Pendiente · Título: COD-001 - Nombre corto de la implementación

Antes de escribirlo:

Abra TRZ-002 y anote los ED-XX que su implementación cubre (columna Elementos de Diseño).

Suba el código a la rama predeterminada del repositorio de GitLab: TraceDev solo lee los archivos que existan allí.

| Sección (título exacto) | Qué escribir | ¿Obligatorio? |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Descripción de la implementación | 1 a 3 párrafos: qué se implementó y cómo se organizó. No pegue código. | Sí |
| ## 2. Elementos de Diseño implementados | Lista de ED-XX que existan en TRZ-002. | Sí |
| ## 3. Ubicación de la implementación | Tabla Archivo o módulo · Descripción. Escriba cada ruta entre comillas invertidas (por ejemplo app/reservas/servicio.py) y exactamente como está en el repositorio. Puede indicar una carpeta: se tomarán todos sus archivos. | Sí |
| ## 4. Decisiones de implementación | Viñetas con decisiones técnicas relevantes. | Recomendado |
| ## 5. Consideraciones de seguridad implementadas | Viñetas con los controles de seguridad realmente aplicados. | Recomendado |
| ## 6. Dependencias relevantes utilizadas | Lista de librerías (solo el nombre). | Recomendado |
| ## 7. Observaciones | Estado de la implementación y pendientes conocidos. | Recomendado |

Cuándo un COD no se analiza. Queda bloqueado si:

falta el código, el título, la descripción, los ED declarados o los archivos declarados (información insuficiente); o

cita un ED que no existe en TRZ-002 (referencias inválidas).

Además, si alguna de las rutas declaradas no existe en la rama predeterminada del repositorio, TraceDev lo advertirá al encargado y el análisis no podrá medir ese archivo.

Nota: TraceDev descarga y analiza únicamente los archivos que usted declara (más el archivo de dependencias de la raíz, como requirements.txt, si existe). Declare todos los archivos relevantes para que la evaluación sea completa. Los lenguajes con análisis de complejidad son Python y JavaScript/TypeScript.

Figura 53. Ejemplo de COD en GitLab

### C4.4 Pruebas (PRU) — etapa Pruebas

Milestone: Pruebas · Etiqueta: Pendiente · Título: PRU-001 - Título breve de las pruebas

Antes de escribirlo: abra TRZ-003 y anote los códigos COD-XXX (columna Codificación) que sus pruebas evalúan.

| Sección (título exacto) | Qué escribir |
| --- | --- |
| ## 1. Implementación evaluada | Los códigos COD-XXX evaluados (que existan en TRZ-003), uno por viñeta. |
| ## 2. Descripción general de las pruebas | 1 o 2 párrafos: qué se probó y con qué enfoque (sin resultados detallados). |
| # 3. Pruebas funcionales realizadas | Tabla ID (CP-01…) · Funcionalidad evaluada · Prueba realizada · Resultado esperado · Resultado obtenido · Estado. |
| # 4. Fallos detectados y correcciones | Tabla ID (FAL-01…) · Fallo detectado · Detectado en · ¿Fue corregido? · ¿Se verificó la corrección? · Resultado de la verificación. |
| ## 5.1 Controles de seguridad verificados | Tabla ID (CS-01…) · Control o medida · ¿Aplicable? · ¿Fue verificado? · Forma de verificación · Resultado. |
| ## 5.2 Pruebas de seguridad realizadas | Tabla ID (PS-01…) · Prueba realizada · Resultado esperado · Resultado obtenido · Estado. |
| # 6. Evidencias de las pruebas | Tabla ID (EV-01…) · Prueba o fallo relacionado · Tipo de evidencia · Descripción o ubicación. |
| # 7. Aspectos pendientes | Lista (o indique que no hay ninguno). |
| # 8. Observaciones adicionales | Lista de notas. |

Formatos obligatorios en las tablas (si no se respetan, la fila no se cuenta o se muestra como «No reconocido»):

| Columna | Valores aceptados (escríbalos exactamente) |
| --- | --- |
| Estado (pruebas funcionales y de seguridad) | Aprobada o Fallida |
| ¿Fue corregido?, ¿Se verificó la corrección?, ¿Aplicable?, ¿Fue verificado? | Sí o No |
| Funcionalidad evaluada | No vacía; las pruebas de una misma funcionalidad deben escribirla igual (se agrupan por este texto). |

Cuándo un PRU no se analiza: si falta el código, el título, la descripción o los COD relacionados; si cita un COD inexistente en TRZ-003; o si no contiene ninguna prueba, control ni fallo evaluable.

Nota: si no hubo fallos, deje la tabla de fallos sin filas de datos: la métrica de corrección de fallos aparecerá como No aplica y no penaliza. Si sí hubo fallos, un fallo cuenta como resuelto solo cuando está corregido y verificado.

Figura 54. Ejemplo de PRU en GitLab

### C4.5 Lista de verificación antes de avisar al encargado

☐ El título empieza con el código correcto (HU-, DIS-, COD- o PRU-).

☐ Respeté los títulos de sección de la plantilla y borré los bloques de Guía y Ejemplo.

☐ No quedan textos entre corchetes sin completar.

☐ Los códigos que cito (RF/RNF, ED, COD) existen en la matriz de la etapa anterior.

☐ (COD) Subí el código a la rama predeterminada y las rutas coinciden con el repositorio.

☐ (PRU) Escribí Aprobada/Fallida y Sí/No exactamente.

☐ El milestone es el correcto y el Issue está abierto.

☐ La etiqueta es Pendiente.

☐ Avisé al encargado.

## C5. Qué verá en GitLab cuando se ejecute el análisis

Cuando el encargado ejecuta una etapa, TraceDev escribe automáticamente en GitLab. Usted lo verá de cuatro formas.

### C5.1 Cambio de etiqueta

Cada Issue analizado cambia su etiqueta de revisión:

| Resultado del análisis | Etiqueta que verá | Qué significa |
| --- | --- | --- |
| Revisada | Azul | El análisis lo consideró satisfactorio. Ya no se lista para nuevos análisis. |
| Requiere modificación | Rojo | Hay que corregir algo (o el Issue no pudo analizarse). Lea el comentario. |
| (sin cambio, sigue Pendiente) | Amarillo | El Issue todavía no fue analizado, o el análisis terminó con un error técnico; consulte al encargado. |

### C5.2 Comentario de retroalimentación

TraceDev publica un comentario en el Issue (sección Activity). Para Diseño, Codificación y Pruebas tiene esta estructura:

Resultado del análisis de Diseño — DIS-001

Estado orientativo: CORREGIR

Índice de Calidad de Diseño: 100 %

Índice de Seguridad de Diseño: 71 %

Correcciones necesarias:

- (acciones que debe realizar)

Precisiones:

- (puntos que conviene aclarar)

Oportunidades de mejora:

- (mejoras opcionales)

Próxima acción:

Actualizar el Issue de Diseño con las correcciones necesarias y volver a marcarlo como Pendiente.

Evaluación asistida para apoyar el control, seguimiento y trazabilidad.

La decisión final corresponde al responsable del proyecto.

(Ejemplo ilustrativo: los valores y textos varían según cada Issue.)

El comentario de las Historias de Usuario es más detallado: incluye Resultado del análisis multiagente, el estado orientativo, las métricas de calidad (MC-01 Cobertura Funcional y MC-02 Adecuación Funcional), el índice de seguridad, el gap funcional identificado (funciones necesarias que la HU no documenta), las precisiones recomendadas, las oportunidades adicionales y la próxima acción.

Cómo leer cada parte del comentario

| Parte | Qué significa | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| Estado orientativo | El veredicto de la herramienta (CONFORME, CONFORME CON MEJORAS, CORREGIR, REVISIÓN HUMANA, APROBADO, REVISAR…). | Es una recomendación, no la decisión final. |
| Índices de Calidad y Seguridad | Porcentajes calculados. Para aprobar deben ser mayores que 80 %. | Si alguno es ≤ 80 %, el Issue requerirá corrección. |
| Correcciones necesarias | Lo que debe cambiar para mejorar el resultado. | Atiéndalas todas. |
| Precisiones | Aspectos ambiguos o poco claros que conviene aclarar. | Aclárelos en el Issue. |
| Oportunidades de mejora | Sugerencias opcionales. | Aplíquelas si aportan valor. |
| Próxima acción | Qué hacer a continuación. | Siga la indicación. |

Figura 55. Comentario de retroalimentación publicado por TraceDev

Figura 56. Etiqueta cambiada por TraceDev

### C5.3 Avisos de que el Issue no pudo analizarse

Hay dos tipos de aviso que comienzan distinto:

| Aviso | Cuándo aparece | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| «Revisar — Trazabilidad incompleta (DIS-003)» (también para COD y PRU) | El Issue cita códigos que no existen en la matriz vigente (requerimientos, elementos de diseño o codificaciones). El comentario lista las referencias inexistentes. La etiqueta pasa a Requiere modificación. | Corrija las referencias en el Issue (revise la matriz de la etapa anterior, ver C7), o pida al encargado que actualice la matriz; luego márquelo Pendiente y avise. |
| «Información insuficiente para el análisis multiagente» (solo Historias de Usuario) | La HU no tiene los campos esenciales. El comentario lista cuáles faltan. La etiqueta pasa a Requiere modificación. | Complete la HU según la plantilla, márquela Pendiente y avise. |

Nota: en Codificación y Pruebas, un Issue con información insuficiente (o un PRU sin pruebas) simplemente no se analiza y no recibe aviso en GitLab. Solo lo verá el encargado en la pantalla de TraceDev. Si su Issue sigue Pendiente después de la ejecución de la etapa, verifique con el encargado.

### C5.4 Issues de matriz (TRZ-001 a TRZ-004)

TraceDev crea y mantiene cuatro Issues especiales que contienen la Matriz de Trazabilidad de cada etapa:

| Issue | Título | Se publica al terminar la etapa de… | Para qué le sirve |
| --- | --- | --- | --- |
| TRZ-001 | TRZ-001 - Matriz de Trazabilidad | Requerimientos | Ver los códigos RF/RNF que debe citar en Diseño. |
| TRZ-002 | TRZ-002 - Matriz de Trazabilidad - Etapa Diseño | Diseño | Ver los ED que debe citar en Codificación. |
| TRZ-003 | TRZ-003 - Matriz de Trazabilidad - Etapa Codificación | Codificación | Ver los COD que debe citar en Pruebas. |
| TRZ-004 | TRZ-004 - Matriz de Trazabilidad - Etapa Pruebas | Pruebas | Ver qué codificaciones quedaron verificadas. |

Estos Issues no tienen milestone ni etiquetas. Cada vez que se ejecuta la etapa, TraceDev reescribe su descripción con la matriz actualizada (GitLab conserva el historial de ediciones).

Importante: no modifique estos Issues sin acordarlo con el encargado, no les cambie el título y no los elimine: TraceDev los busca por su título.

Figura 57. Issue de matriz TRZ

## C6. Qué hacer según el resultado

### C6.1 Si el Issue quedó «Revisada»

No necesita hacer nada más. Si el comentario incluye oportunidades de mejora o precisiones, puede aplicarlas si lo considera útil (después tendría que volver a marcarlo Pendiente para un nuevo análisis). Confirme con el encargado antes de cerrar el Issue.

### C6.2 Si el Issue quedó «Requiere modificación»

Siga estos pasos:

1.  Abra el Issue y lea el último comentario de TraceDev en Activity.

2.  Identifique las Correcciones necesarias y las Precisiones.

3.  Edite la descripción del mismo Issue (no cree uno nuevo ni cambie el código del título) y resuelva cada punto.

4.  Si el aviso fue de trazabilidad incompleta, corrija las referencias consultando la matriz de la etapa anterior.

5.  Cuando termine, cambie la etiqueta: quite Requiere modificación y ponga Pendiente. Esto indica al encargado que el Issue está listo para un nuevo análisis.

6.  Avise al encargado (mensaje, correo o comentario en el Issue).

Nota: técnicamente, los Issues en Requiere modificación también pueden ser analizados otra vez, pero marcarlos Pendiente es la forma clara de señalar que ya fueron corregidos, y es lo que indican los comentarios de TraceDev.

### C6.3 Qué corregir según la métrica

| Si el comentario menciona… | Probablemente debe… |
| --- | --- |
| Función necesaria no documentada / gap funcional (HU) | Agregar a la HU la funcionalidad o criterio que falta. |
| Seguridad: aspecto pendiente / dato sin clasificar (HU) | Completar autenticación, autorización, auditoría y la clasificación de los datos sensibles. |
| Elemento faltante / descripción incompleta (DIS) | Documentar todos los elementos, con ID, tipo y responsabilidad. |
| Acoplamiento no aceptable (DIS) | Revisar las relaciones entre elementos para reducir dependencias excesivas. |
| Amenaza sin tratamiento / control no definido (DIS) | Agregar el tratamiento previsto o la medida de seguridad con su elemento responsable. |
| Complejidad ciclomática no aceptable (COD) | Simplificar las funciones señaladas (dividirlas, reducir condicionales anidados). |
| Vulnerabilidad crítica / dependencia insegura / secreto expuesto (COD) | Corregir el código señalado, actualizar la dependencia o retirar la clave o contraseña del código (y cambiarla). |
| Elemento declarado sin confirmar (COD) | Verificar que el archivo declarado realmente implemente ese elemento, o corregir la declaración. |
| Funcionalidad con brecha / fallos pendientes (PRU) | Completar o repetir las pruebas fallidas y documentar la corrección y su verificación. |
| Control no verificado / prueba de seguridad fallida (PRU) | Verificar el control y registrar la forma de verificación y el resultado. |

## C7. Cómo consultar las matrices y encontrar los códigos

1.  En el proyecto de GitLab, abra Issues y busque el Issue de la matriz que necesita escribiendo TRZ en la barra de búsqueda.

2.  Ábralo y lea la tabla de la descripción.

3.  Busque los códigos que necesita:

| Necesita citar… | Abra… | Columna donde está |
| --- | --- | --- |
| RF-XXX / RNF-XXX (en un DIS) | TRZ-001 | Código |
| ED-XX (en un COD) | TRZ-002 | Elementos de Diseño |
| COD-XXX (en un PRU) | TRZ-003 | Codificación |

Figura 58. Dónde encontrar los códigos en la matriz

Importante: los códigos RF/RNF se generan al ejecutar la etapa de Requerimientos y pueden cambiar si esa etapa se vuelve a ejecutar (se renumeran). Antes de redactar un DIS, confirme con el encargado que TRZ-001 está definitiva, y revise que los códigos que cita sigan vigentes.

## C8. Buenas prácticas y errores frecuentes

| Error frecuente | Consecuencia | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| Olvidar la etiqueta Pendiente | El Issue aparece en TraceDev solo como referencia y no se analiza. | Verifique la etiqueta antes de avisar. |
| Milestone equivocado o sin milestone | El Issue no se encuentra en la etapa. | Elija el milestone correcto al crearlo. |
| Título sin el código (HU-, DIS-, COD-, PRU-) | TraceDev no identifica el Issue. | Empiece siempre el título con el código. |
| Cambiar o borrar títulos de sección de la plantilla | La herramienta no encuentra la información y la lee como vacía. | Respete la plantilla; solo reemplace el contenido. |
| Dejar los bloques «Guía» y «Ejemplo» | Se mezclan con el contenido real. | Bórrelos antes de guardar. |
| Dejar textos entre corchetes sin completar | Se interpretan como contenido (o como vacío). | Revise la plantilla de punta a punta. |
| Citar RF, ED o COD que no existen | El Issue se bloquea y se marca Requiere modificación. | Copie los códigos de la matriz TRZ correspondiente. |
| Declarar rutas de archivos mal escritas (COD) | El archivo no se encuentra y no se mide. | Copie la ruta exacta desde el repositorio, entre comillas invertidas. |
| Escribir «Aprobado», «OK» o «Pasó» en lugar de Aprobada (PRU) | El resultado se muestra como «No reconocido» y no cuenta. | Use exactamente Aprobada o Fallida; y Sí o No. |
| Cerrar el Issue antes de tiempo | Deja de leerse. | Ciérrelo solo cuando esté Revisada y el encargado confirme. |
| Editar el Issue mientras se ejecuta el análisis | El análisis puede haber leído la versión anterior. | Espere a que el encargado confirme que terminó. |
| Modificar los Issues TRZ a mano | Puede romperse la trazabilidad. | Consúltelo con el encargado. |

## C9. Preguntas frecuentes del equipo

¿Necesito una cuenta de Microsoft 365 o acceso a TraceDev?

No. El equipo trabaja solo en GitLab. Solo el encargado usa TraceDev.

¿Quién publica los comentarios que aparecen en mis Issues?

La cuenta de GitLab cuyo token configuró el encargado en TraceDev. Si se usó un token de proyecto, los comentarios aparecen a nombre de TraceDev (un usuario «bot» del proyecto); si se usó un token personal, aparecen a nombre de esa persona.

¿Cuánto tarda en aparecer el resultado?

Depende de cuántos Issues analice el encargado y de los servicios de inteligencia artificial; puede tomar varios minutos por Issue. El comentario y el cambio de etiqueta aparecen cuando termina de procesarse cada Issue.

Mi Issue sigue «Pendiente» después de que el encargado dijo que ejecutó el análisis. ¿Por qué?

Puede haber sido bloqueado sin aviso (información insuficiente en un COD o PRU, o un PRU sin pruebas), o el análisis terminó con un error técnico. Pregunte al encargado qué ve en la pantalla de entradas de la etapa.

El comentario dice «Revisada» pero tiene oportunidades de mejora. ¿Debo aplicarlas?

No es obligatorio. Son sugerencias para fortalecer el Issue.

¿Puedo volver a pasar por análisis un Issue que ya está «Revisada»?

Sí: edítelo si hace falta, cámbiele la etiqueta a Pendiente y avise al encargado. Mientras mantenga la etiqueta Revisada, TraceDev lo muestra solo como referencia y no lo analiza.

¿Por qué mi diseño dice que RF-009 no existe?

Porque el código no está en la matriz TRZ-001 vigente. Verifique el código en esa matriz o consulte con el encargado si falta formalizar una historia.

¿Puedo cambiar el número de un ED o COD ya citado por otro Issue?

Evite hacerlo: otros Issues de etapas posteriores lo citan y quedarían con referencias inexistentes. Si es indispensable, avise al encargado.

¿Qué significa que un índice sea 80 %?

Que no aprueba: el índice debe ser mayor que 80 % para considerarse satisfactorio.

# Anexos

## Anexo A — Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| Access token (token de acceso) | Clave que permite a TraceDev actuar en GitLab con los permisos de una cuenta. |
| Agente | Componente de inteligencia artificial de TraceDev con una función específica (formalizar, medir calidad, medir seguridad, evaluar). |
| Análisis | Ejecución de una etapa en TraceDev sobre sus Issues. |
| Comentario de retroalimentación | Mensaje que TraceDev publica en un Issue con el resultado de su análisis. |
| COD-XXX | Issue de Codificación. |
| DIS-XXX | Issue de Diseño. |
| ED-XX | Elemento de Diseño. |
| Encargado | Persona que opera TraceDev. |
| Estado orientativo | Veredicto de TraceDev para un Issue; es una recomendación, no la decisión final. |
| Etiqueta (label) | Marca de color de GitLab. TraceDev usa Pendiente, Revisada y Requiere modificación. |
| HU-XXX | Historia de Usuario. |
| Índice de Calidad / Seguridad | Promedio de las métricas de calidad o de seguridad de un Issue. |
| Issue | Tarea o ficha de GitLab. |
| LoT | Nivel de aseguramiento de seguridad recomendado (LoT-2 o LoT-3). Informativo. |
| MC-xx / MS-xx | Métricas de Calidad / de Seguridad. |
| Matriz de trazabilidad | Tabla que relaciona los elementos de cada etapa con los de la anterior. |
| Milestone (hito) | Agrupador de Issues en GitLab; TraceDev usa uno por etapa. |
| PRU-XXX | Issue de Pruebas. |
| RF / RNF | Requerimiento Funcional / No Funcional. |
| Rama predeterminada | Rama principal del repositorio (por ejemplo main); es la que TraceDev analiza. |
| TRZ-001 a TRZ-004 | Issues donde TraceDev publica la matriz de trazabilidad de cada etapa. |
| Umbral de aprobación | 80 %: un índice debe ser mayor que este valor para aprobar. |
| Versión de contexto (v1.N) | Versión de la configuración del proyecto en TraceDev. |
| Versión de matriz (vX.Y) | X = etapa (1 a 4); Y sube cuando cambia el contenido de la matriz. |

## Anexo B — Estructura mínima de las plantillas de Issues

Copie la estructura que corresponda al crear el Issue y reemplace cada [texto entre corchetes]. Los archivos completos, con guías y ejemplos, se entregan con TraceDev en la carpeta docs/ (plantilla_issue_historia_usuario.md, plantilla_issue_diseno.md, plantilla_issue_codificacion.md, plantilla_issue_pruebas.md).

### B.1 Historia de Usuario (HU)

HU-XXX - [Título breve de la historia]

# Historia de Usuario

## Descripción

[Necesidad del usuario: qué requiere y por qué]

---

## Como

[Rol o actor]

## Quiero

[Funcionalidad deseada]

## Para

[Objetivo o beneficio]

---

# Criterios de aceptación

- [Criterio verificable]

- [Criterio verificable]

---

# Prioridad

[Alta | Media | Baja]

---

# Restricciones

- [Restricción obligatoria]

---

# Seguridad

## ¿La historia maneja datos sensibles?

- [ ] Sí

- [ ] No

[Si marcó Sí, liste aquí los datos sensibles, uno por línea]

---

## Autenticación

[Mecanismo de autenticación]

---

## Autorización / Roles

[Rol(es) autorizado(s)]

---

## Auditoría

[Sí | No — qué se registra]

---

# Observaciones

[Notas, supuestos o pendientes]

### B.2 Diseño (DIS)

DIS-XXX - [Título breve del diseño]

# Plantilla de Diseño

## 1. Requerimientos relacionados

- [RF-XXX o RNF-XXX]

## 2. Descripción general del diseño

[1 o 2 párrafos, sin código]

## 3. Elementos principales del diseño

| ID | Elemento | Tipo | Responsabilidad principal | Requerimientos relacionados |

|---|---|---|---|---|

| ED-01 | [Nombre] | [Interfaz/Servicio/Componente/Base de datos] | [Qué hace] | [RF-XXX, RNF-XXX] |

## 4. Relaciones entre elementos

| Origen | Destino | Relación o interacción | Descripción |

|---|---|---|---|

| [ED-XX] | [ED-XX] | [Nombre] | [Qué ocurre] |

## 5. Seguridad considerada en el diseño

### 5.1 Amenazas o situaciones de riesgo identificadas

| Amenaza o situación identificada | Elemento afectado | ¿Tiene tratamiento? | Tratamiento previsto |

|---|---|---|---|

| [Riesgo] | [ED-XX] | [Sí/No] | [Cómo se mitiga] |

### 5.2 Medidas de seguridad previstas

| Aspecto relacionado | Medida prevista en el diseño | Elemento responsable |

|---|---|---|

| [Aspecto] | [Medida] | [ED-XX] |

## 6. Restricciones y decisiones importantes

### Restricciones del diseño

- [Restricción]

### Decisiones importantes de diseño

- [Decisión]

## 7. Observaciones adicionales

- [Observación]

### B.3 Codificación (COD)

COD-XXX - [Nombre corto de la implementación]

# COD-XXX - [Nombre corto de la implementación]

## 1. Descripción de la implementación

[Qué se implementó y cómo se organizó. No pegue código]

## 2. Elementos de Diseño implementados

- [ED-XX]

## 3. Ubicación de la implementación

| Archivo o módulo | Descripción |

|---|---|

| `[ruta/al/archivo.ext]` | [Responsabilidad de este archivo] |

## 4. Decisiones de implementación

- [Decisión]

## 5. Consideraciones de seguridad implementadas

- [Consideración]

## 6. Dependencias relevantes utilizadas

- `[dependencia]`

## 7. Observaciones

[Estado y pendientes conocidos]

### B.4 Pruebas (PRU)

PRU-XXX - [Título breve de las pruebas]

# PRU-XXX - [Título breve de las pruebas]

## 1. Implementación evaluada

* [COD-XXX]

## 2. Descripción general de las pruebas

[Qué se probó y con qué enfoque]

# 3. Pruebas funcionales realizadas

| ID | Funcionalidad evaluada | Prueba realizada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado |

|---|---|---|---|---|---|

| CP-01 | [Funcionalidad] | [Qué se hizo] | [Qué debía ocurrir] | [Qué ocurrió] | [Aprobada/Fallida] |

# 4. Fallos detectados y correcciones

| ID | Fallo detectado | Detectado en | ¿Fue corregido? | ¿Se verificó la corrección? | Resultado de la verificación |

|---|---|---|---|---|---|

| FAL-01 | [Fallo] | [CP-XX] | [Sí/No] | [Sí/No] | [Resultado] |

# 5. Verificación de seguridad

## 5.1 Controles de seguridad verificados

| ID | Control o medida de seguridad | ¿Aplicable? | ¿Fue verificado? | Forma de verificación | Resultado |

|---|---|---|---|---|---|

| CS-01 | [Control] | [Sí/No] | [Sí/No] | [Cómo se verificó] | [Resultado] |

## 5.2 Pruebas de seguridad realizadas

| ID | Prueba realizada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado |

|---|---|---|---|---|

| PS-01 | [Qué se probó] | [Qué debía ocurrir] | [Qué ocurrió] | [Aprobada/Fallida] |

# 6. Evidencias de las pruebas

| ID | Prueba o fallo relacionado | Tipo de evidencia | Descripción o ubicación |

|---|---|---|---|

| EV-01 | [CP-XX, PS-XX, FAL-XX] | [Tipo] | [Descripción o ubicación] |

# 7. Aspectos pendientes

- [Pendiente, o indique que no hay ninguno]

# 8. Observaciones adicionales

- [Observación]

## Anexo C — Cómo reprocesar Issues (ciclo de corrección)

### C.1 Para el equipo

1.  Leer el comentario de TraceDev en el Issue.

2.  Corregir la descripción del mismo Issue.

3.  Cambiar la etiqueta a Pendiente.

4.  Avisar al encargado.

### C.2 Para el encargado

1.  Entre a la etapa y presione Actualizar desde GitLab (o Actualizar issues).

2.  Compruebe que los Issues corregidos aparecen en estado Pendiente.

3.  Ejecute nuevamente el análisis de la etapa.

4.  Revise los resultados y comunique el estado al equipo.

### C.3 Consideraciones por etapa

| Etapa | Qué tener en cuenta al reprocesar |
| --- | --- |
| Requerimientos | Cada ejecución reescribe TRZ-001 solo con las historias procesadas en esa ejecución y vuelve a numerar los RF/RNF. Para mantener la matriz completa y coherente, se recomienda procesar todas las historias del milestone en una misma ejecución (marcando Pendiente las que ya estaban Revisada) antes de pasar a Diseño. Confirme el procedimiento con su equipo. Si los códigos RF/RNF cambian, los Issues de Diseño que los citan deben revisarse. |
| Diseño | Los resultados anteriores se conservan y se acumulan en TRZ-002. Los Issues Revisada se muestran como Solo referencia: póngalos Pendiente si desea reanalizarlos. |
| Codificación | Se muestran todos los Issues abiertos, pero solo se analizan los Pendiente o Requiere modificación. Vuelva a presionar Actualizar repositorio si el equipo subió cambios al código. |
| Pruebas | Igual que Diseño. Si Codificación cambió (nueva TRZ-003), presione Actualizar desde GitLab. |

## Anexo D — Lista de capturas de pantalla

La siguiente tabla reúne todas las figuras del manual y su estado.

| N.º | Dónde va | Qué capturar | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 1 | A1.2 La cadena de trazabilidad | Diagrama del flujo de TraceDev. Inserte el diagrama BPMN o de flujo general de TraceDev (por ejemplo, el archivo output/diagramas/bpmn_flujo_tracedev.png del proyecto) que muestre las cuatro etapas y las matrices que se heredan entre ellas. | Insertada |
| Figura 2 | A3.1 URL del servidor GitLab | Barra de direcciones de GitLab. Capture la ventana de GitLab mostrando un proyecto, con la barra de direcciones visible y resalte (recuadro rojo) la parte que corresponde a la URL del servidor. | Insertada |
| Figura 3 | A3.2 Proyecto GitLab: ID numérico o ruta | ID del proyecto en GitLab. Menú ⋮ de la página principal del proyecto en GitLab con la opción «Copy project ID: …» resaltada. | Insertada |
| Figura 4 | A3.3 Token de acceso personal (Personal Access Token) | Menú de tokens de acceso. Pantalla «Personal access tokens» de GitLab con la opción resaltada en el menú lateral y las dos opciones del botón «Generate token» (Fine-grained token / Legacy token). | Insertada |
| Figura 5 | A3.3 Token de acceso personal (Personal Access Token) | Formulario para crear el token. Formulario «Generate legacy token» con el nombre TraceDev, la fecha de vencimiento y el permiso api marcado (sin enviarlo). | Insertada |
| Figura 6 | A3.3 Token de acceso personal (Personal Access Token) | Token recién creado. Capture la pantalla que muestra el token recién creado, cubriendo con un recuadro negro el valor del token antes de insertar la imagen en el manual. | Insertada |
| Figura 7 | A4.1 Crear las etiquetas de revisión | Etiquetas del proyecto. Capture la lista de etiquetas del proyecto en GitLab (Manage → Labels) mostrando las tres etiquetas de revisión ya creadas. | Insertada |
| Figura 8 | A4.2 Verificar los milestones | Milestones del proyecto. Capture la lista de milestones del proyecto en GitLab con los cuatro milestones de TraceDev. | Insertada |
| Figura 9 | B1.1 Iniciar sesión | Pantalla de inicio de sesión. Capture la pantalla completa de acceso de TraceDev: tarjeta central con logos, "Bienvenido", el texto de ayuda y el botón "Iniciar sesión con Microsoft 365". | Insertada |
| Figura 10 | B1.1 Iniciar sesión | Inicio de sesión de Microsoft. Capture la ventana de Microsoft pidiendo el correo institucional (no incluya datos personales reales: use una cuenta de ejemplo o difumine el correo). | Insertada |
| Figura 11 | B2. Recorrido por la pantalla | Pantalla principal con sus tres zonas. Capture la pantalla completa de TraceDev con el proyecto ya configurado (pantalla "Evaluación por etapas"). Marque con recuadros numerados: 1 = cabecera, 2 = menú lateral, 3 = área central. | Insertada |
| Figura 12 | B3.2 Paso a paso | Formulario de configuración vacío. Capture la pantalla "Configuración del proyecto" recién abierta, con los campos vacíos y las tarjetas de estado en "Pendiente". | Insertada |
| Figura 13 | B3.2 Paso a paso | Formulario completado. Capture el formulario con todos los campos llenos (use datos de ejemplo; el token aparece oculto) y los botones "Probar conexión" y "Guardar e iniciar proyecto" visibles. | Insertada |
| Figura 14 | B3.2 Paso a paso | Conexión verificada. Capture la pantalla después de "Probar conexión" mostrando el mensaje verde de conexión verificada y las tarjetas "Conectado" y "Verificados". | Insertada |
| Figura 15 | B4.1 Selector de etapas | Selector de etapas. Capture el título "Evaluación por etapas", los cuatro botones circulares numerados con la etapa actual resaltada y la tarjeta "Etapa activa" con el milestone asociado. | Insertada |
| Figura 16 | B4.2 Fases de cada etapa | Barra de fases. Capture la fila de botones de fases ("Ver entradas", "Ver análisis", "Ver resultados") con una fase abierta, y el botón "Siguiente fase →" al pie del panel. | Insertada |
| Figura 17 | B5.2 Fase A — Revisión de entradas | Requerimientos — revisión de entradas. Capture la fase A de Requerimientos con el botón "Actualizar desde GitLab", la línea de resumen "N issues encontrados" y la lista de HU con sus etiquetas de estado. | Insertada |
| Figura 18 | B5.3 Fase B — Ejecución del análisis | Requerimientos — análisis en curso. Capture el panel de progreso durante la ejecución: el lote en curso, las líneas de HU terminadas y los tres indicadores (Lotes Completados, Tiempo Total, Tiempo Promedio/Historia). | Insertada |
| Figura 19 | B5.3 Fase B — Ejecución del análisis | Requerimientos — análisis finalizado. Capture la pantalla al terminar, con el mensaje "¡Análisis completo!" y "¡Análisis del Sprint finalizado!". | Insertada |
| Figura 20 | B5.4 Fase C — Resultados y artefactos | Requerimientos — resumen general. Capture la pestaña "Resumen general" con la franja de indicadores y la línea de milestone/calidad/seguridad mínimas. | Insertada |
| Figura 21 | B5.4 Fase C — Resultados y artefactos | Requerimientos — detalle de una historia. Capture la pestaña "Detalle por historia" con una HU elegida: título, actor y objetivo, franja de indicadores, recuadro "¿Por qué este estado?" y la sub-pestaña "Resumen" con las tres columnas de hallazgos. | Insertada |
| Figura 22 | B5.4 Fase C — Resultados y artefactos | Requerimientos — sub-pestaña Calidad. Capture la sub-pestaña "Calidad" con el despliegue MC-01 abierto (fórmula, cálculo y listas). | Insertada |
| Figura 23 | B5.4 Fase C — Resultados y artefactos | Requerimientos — sub-pestaña Formalización. Capture la sub-pestaña "Formalización" con un requerimiento desplegado (descripción, tipo, prioridad, procedencia). | Insertada |
| Figura 24 | B5.4 Fase C — Resultados y artefactos | Requerimientos — matriz y documentos. Capture la pestaña "Matriz y documentos" con la matriz desplegada, el botón "Descargar matriz CSV" y las dos columnas de documentos (Reporte Ejecutivo y Documento Formal). | Insertada |
| Figura 25 | B6.2 Fase A — Revisión de entradas | Diseño — tarjeta de la matriz y acciones. Capture la pestaña "Matriz de trazabilidad" de Diseño: la tarjeta de estado (ORIGINAL/VÁLIDA/N filas/fuente y versión), el aviso, la tabla y los botones de "Acciones sobre la matriz". | Insertada |
| Figura 26 | B6.2 Fase A — Revisión de entradas | Diseño — matriz editada con cambios detectados. Si es posible, capture un caso con matriz EDITADA mostrando el despliegue "Cambios detectados respecto a Requerimientos". | Insertada |
| Figura 27 | B6.2 Fase A — Revisión de entradas | Diseño — Issues de Diseño con un caso bloqueado. Capture la pestaña "Issues de Diseño" con la tarjeta de resumen, la franja de referencias y al menos un DIS en 🟢 y uno en 🔴 con su aviso de referencias inválidas. | Insertada |
| Figura 28 | B6.3 Fase B — Ejecución del análisis | Diseño — confirmación y botón de inicio. Capture la fase de análisis con la casilla de confirmación marcada y el botón "Iniciar análisis de Diseño" habilitado. Si puede, capture también el botón deshabilitado con la casilla sin marcar. | Insertada |
| Figura 29 | B6.4 Fase C — Resultados y artefactos | Diseño — resumen general. Capture la pestaña "Resumen general" de Diseño con sus indicadores y el aviso de decisión humana. | Insertada |
| Figura 30 | B6.4 Fase C — Resultados y artefactos | Diseño — detalle de un diseño. Capture el detalle de un DIS: estado, índices, "¿Por qué este estado?" y la sub-pestaña "Calidad" con MC-03 desplegada. | Insertada |
| Figura 31 | B6.4 Fase C — Resultados y artefactos | Diseño — sub-pestaña Seguridad. Capture la sub-pestaña "Seguridad" con MS-03 o MS-04 desplegado (amenazas con y sin tratamiento). | Insertada |
| Figura 32 | B6.4 Fase C — Resultados y artefactos | Diseño — matriz y documentos. Capture la pestaña "Matriz y documentos" de Diseño con la matriz, el botón de Excel y los botones de Reporte y Documento Formal. | Insertada |
| Figura 33 | B7.2 Fase A — Entrada de codificación | Codificación — entrada y matriz. Capture la fase A de Codificación: tarjeta "Matriz de trazabilidad · Diseño", tabla y botones de acciones. | Insertada |
| Figura 34 | B7.2 Fase A — Entrada de codificación | Codificación — Issues de Codificación. Capture la pestaña "Issues de Codificación" con la tarjeta de resumen y las filas de COD con su estado de entrada (incluya un caso con aviso si es posible). | Insertada |
| Figura 35 | B7.3 Fase B — Información técnica del repositorio | Codificación — información técnica del repositorio. Capture la fase B con el botón "Analizar/Actualizar repositorio", los cuatro indicadores y los despliegues de lenguajes y tecnologías. | Insertada |
| Figura 36 | B7.3 Fase B — Información técnica del repositorio | Codificación — análisis técnico planificado. Capture la sección "Análisis técnico planificado" con la tabla de herramientas y el mensaje final de descubrimiento completado. Si puede, capture también un caso BLOQUEADO. | Insertada |
| Figura 37 | B7.4 Fase C — Ejecución del análisis | Codificación — casilla y botón de inicio. Capture la fase de análisis con la casilla marcada y el botón "Iniciar análisis de Codificación" habilitado. | Insertada |
| Figura 38 | B7.5 Fase D — Resultados y artefactos | Codificación — evidencia técnica y métricas. Capture el detalle de un COD con el despliegue "Evidencia técnica utilizada" abierto y la sub-pestaña "Calidad" con MC-05. | Insertada |
| Figura 39 | B7.5 Fase D — Resultados y artefactos | Codificación — sub-pestaña Seguridad. Capture la sub-pestaña "Seguridad" con MS-05, MS-06 y MS-07 desplegados. | Insertada |
| Figura 40 | B7.5 Fase D — Resultados y artefactos | Codificación — matriz y documentos. Capture la pestaña "Matriz y documentos" de Codificación. | Insertada |
| Figura 41 | B8.2 Fase A — Revisión de entradas | Pruebas — entradas. Capture la fase A de Pruebas: tarjeta de la matriz (ORIGINAL · VÁLIDA), botones, y la pestaña "Issues de Pruebas" con la lista de PRU y sus estados. | Insertada |
| Figura 42 | B8.4 Fase C — Resultados y artefactos | Pruebas — resultados y métricas. Capture el detalle de un PRU con la sub-pestaña "Calidad" (MC-06 y MC-07 desplegadas). | Insertada |
| Figura 43 | B8.4 Fase C — Resultados y artefactos | Pruebas — sub-pestaña Seguridad. Capture la sub-pestaña "Seguridad" con MS-08 y MS-09. | Insertada |
| Figura 44 | B8.4 Fase C — Resultados y artefactos | Pruebas — matriz y documentos. Capture la pestaña "Matriz y documentos" de Pruebas. | Insertada |
| Figura 45 | B9. Panel del proyecto | Panel del proyecto — salud y avance. Capture la parte superior del Panel del proyecto: las cuatro tarjetas de "Salud del proyecto" y la sección "Avance por etapa" con su gráfico. | Insertada |
| Figura 46 | B9. Panel del proyecto | Panel del proyecto — trazabilidad y versiones. Capture la parte inferior del panel: "Tendencia", "Trazabilidad por matriz" (tres tarjetas) y la tabla de "Versiones de las matrices". | Insertada |
| Figura 47 | C1.1 El ciclo de trabajo del equipo | Ciclo de trabajo del equipo. Inserte un diagrama simple del ciclo anterior (puede construirlo en PowerPoint o similar): Registrar → Pendiente → Análisis del encargado → Revisada / Requiere modificación → Corregir → Pendiente. | Insertada |
| Figura 48 | C2.1 Crear un Issue | Crear un Issue en GitLab. Formulario «New issue» con la lista «Choose a template» desplegada y, a la derecha, los campos Labels y Milestone. | Insertada |
| Figura 49 | C2.3 Cambiar la etiqueta de un Issue | Cambiar la etiqueta de un Issue. Capture el panel derecho de un Issue con el cuadro "Labels" abierto, mostrando las tres etiquetas de revisión (Pendiente, Revisada, Requiere modificación). | Insertada |
| Figura 50 | C2.4 Ver la lista de Issues y filtrarla | Lista de Issues filtrada. Capture la lista de Issues del proyecto filtrada por una etiqueta (por ejemplo "Requiere modificación") o por milestone, con las etiquetas de color visibles en cada Issue. | Insertada |
| Figura 51 | C4.1 Historia de Usuario (HU) — etapa Requerimientos | Ejemplo de HU en GitLab. Capture un Issue HU ya registrado en GitLab, mostrando el título, la descripción con las secciones de la plantilla, el milestone y la etiqueta Pendiente. | Insertada |
| Figura 52 | C4.2 Diseño (DIS) — etapa Diseño | Ejemplo de DIS en GitLab. Capture un Issue DIS ya registrado mostrando la lista de requerimientos relacionados y la tabla de "Elementos principales del diseño" con sus IDs ED. | Insertada |
| Figura 53 | C4.3 Codificación (COD) — etapa Codificación | Ejemplo de COD en GitLab. Capture un Issue COD registrado mostrando la lista de elementos de diseño implementados y la tabla "Ubicación de la implementación" con rutas entre comillas invertidas. | Insertada |
| Figura 54 | C4.4 Pruebas (PRU) — etapa Pruebas | Ejemplo de PRU en GitLab. Capture un Issue PRU registrado mostrando la tabla de pruebas funcionales con la columna Estado (Aprobada/Fallida). | Insertada |
| Figura 55 | C5.2 Comentario de retroalimentación | Comentario de retroalimentación publicado por TraceDev. Capture la sección "Activity" de un Issue en GitLab mostrando el comentario de retroalimentación publicado por TraceDev (estado orientativo, índices, correcciones, precisiones, oportunidades y próxima acción). | Insertada |
| Figura 56 | C5.2 Comentario de retroalimentación | Etiqueta cambiada por TraceDev. Capture un Issue en GitLab donde se vea la etiqueta resultante (Revisada o Requiere modificación) en el panel lateral y el registro de cambio de etiqueta en Activity. | Insertada |
| Figura 57 | C5.4 Issues de matriz (TRZ-001 a TRZ-004) | Issue de matriz TRZ. Capture un Issue TRZ (por ejemplo TRZ-002) en GitLab mostrando el título, la línea de ejecución/versión y la tabla de la matriz. | Insertada |
| Figura 58 | C7. Cómo consultar las matrices y encontrar los códigos | Dónde encontrar los códigos en la matriz. Capture la tabla de una matriz TRZ con un recuadro sobre la columna de la que se obtienen los códigos (por ejemplo, "Código" en TRZ-001 y "Elementos de Diseño" en TRZ-002). | Insertada |